- УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному

самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

п(приложение 6 )

ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2016 год

| Наименование проекта |  |  |  |  | Утверждено средств (рублей) |  |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  |  |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * |  | обл. бюджета |  | местного бюджета |  |  | внебюджетных источников** | обл. бюджета |  |  | мест. бюджета |  |  | внебюджетных источников** |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парковой зоны, Подсыпка отсевом дорожек, Изготовление и установка бетонной лестницы, Ремонт светильников |  |  |  |  | 109537,20 | 10745,80 | 1425,00 |  | 109537,20 |  | 10745,80 |  |  | 1425,00 | 109537,20 |  |  | 10745,80 |  |  | 1425,00 |  | 0 | МП «ЖКО МО Кузнечнинское ГП» | МК № 04 от 17.06.2016г. | Благоустройство парковой зоны, Подсыпка отсевом дорожек, Изготовление и установка бетонной лестницы, Ремонт светильников | 121708,00 | 121708,00 | № 2 от 11.08.2016г | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство контейнерных площадок под мусор |  |  |  |  | 270980,80 | 31595,20 | 3575,00 |  | 270980,80 |  | 31595,20 |  |  | 3575,00 | 270980,80 |  |  | 31595,20 |  |  | 3575,00 |  | 0 | МП «ЖКО МО Кузнечнинское ГП» | МК № 04 от 17.06.2016г. | Устройство контейнерных площадок под мусор | 306151,00 | 306151,00 | № 1 от 07.07.2016г | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков и светофоров Т 7 |  |  |  |  | 761082,00 | 74533,94 | 5000,00 |  | 761082,00 |  | 74533,94 |  |  | 5000,00 | 761082,00 |  |  | 74533,94 |  |  | 5000,00 |  | 0 | 1) ООО «Система Сити» | МК № 05 от 23.06.2016г. | Установка дорожных знаков | 802 768,94 | 802 768,94 | № 1 от 05.07.2016г | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) МП «ЖКО МО Кузнечнинское ГП» | МК № 81 от 23.08.2016г. | Установка светофора Т7 | 37847,00 | 37847,00 | № 1 от 01.09.2016г | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава администрации поселения _____________________ __Г.А.Галич_________ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ________________ ___Ю.Ю.Курносова______ (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель Гусева Ирина Викторовна тел.(8-81379) 98-242 12.01.2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |