Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

30.06.2016 года № 42/141

Ежеквартальный отчет

Администрации  МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения, светофоров Т 7 (гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы |  | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |  |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |  |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г. 23.06.2016г |  |
| 1.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения, светофоров Т7 (гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная) |  | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона |  | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения | Выполнено 21.09.2016г. |  |
| 2. | Благоустройство парковой зоны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы |  | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |  |
| 2.2. | Подготовка конкурсной документации |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |  |
| 2.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г 17.06.2016г |  |
| 2.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Благоустройство парковой зоны |  | 3 квартал 2016года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона |  | Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении | Выполнено 19.08.2016г. |  |
| 3. | Устройство контейнерных площадок под мусор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектно-сметные работы |  | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |  |
| 3.2. | Подготовка конкурсной документации |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |  |
| 3.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта |  | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г 17.06.2016г |  |
| 3.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Устройство контейнерных площадок под мусор |  | 3 квартал 2016года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона |  | Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении | Выполнено 19.08.2016г. |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  | 3 квартал 2016года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | приемка и оплата выполненных работ |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет предоставлен на 01.01.2017г. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | 2 квартал 2016года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  | Корректировка муниципальной программы и Соглашения. Наиболее эффективное использование бюджетных средств | 1) заключено дополнительное Соглашение от 29.09.2016г. 2) внесены изменения в муниципальную программу – Постановление № 151 от 27.12.2016г. |  |
|  |  |  |  |  | Глава администрации поселения __________/Галич Г.А./ МП |  |  |  |