ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз    «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное: 1) устройство покрытия толщиной 3 см из горячей асфальтобетонной смеси; 2) монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм: - разноуравневый турник; - брусья; - скамейка; - урны; 3) устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2м; 4) устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15мм | 709300,0 | 78799,58 | 4896,0 | 709300,0 | 78799,58 | 4896,0 | 709300,0 | 78799,58 | 4896,0 | 0 | ООО «Али Гри» Локальная смета | МК № 17 от 19.07. 2018 | Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения Общие работы | 788099, 58 4896,0 | 788099,58 4896,0 | КС-2 № 1 КС-3 № 1 от 09.11. 2018г. Акт приемки выполненных работ от 16.11. 2018г. | 100 |
| Устройство детской площадки с установкой ограждения г.п.Кузнечное улица: Привокзальная, дом № 5 , Приозерское шоссе, дом № 4 1) Приобретение и установка детского игрового оборудования: - карусель; - качель (балансир); - качель (на цепях); - игровой городок; - карусель; - качалка на пружине(лошадка); 2) Приобретение и установка малых архитектурных форм: - скамейка | 354700,0 | 39400,0 | 4896,0 | 354700,0 | 39400,0 | 4896,0 | 354700,0 | 39400,0 | 4896,0 | 0 | ООО «Али Гри» Локальная смета | МК № 18 от 19.07. 2018 | Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения Общие работы | 394100,0 4896,0 | 394100,0 4896,0 | КС-2 № 1 КС-3 № 1 от 09.11. 2018г., товарная накладная № 180817/1 от 17.08.2018г. Акт приемки выполненных работ от 16.11. 2018г. | 100 |
| Итого | 1064000,0 | 118199,58 | 9792,0 | 1064000,0 | 118199,58 | 9792,0 | 1064000,0 | 118199,58 | 9792,0 | 0 |  |  |  | 1191991,58 | 1191991,58 |  | 100 |
| Глава администрации муниципального образования ________________Г.А.Галич_ |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ________________ Ю.Ю.Курносова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
|  |  | _______________________ _______Бурак _Л.В._______ |  |
|  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Исполнитель Гусева Ирина Викторовна (8-81379) 98-242 |  | _______________________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное: 1) устройство покрытия толщиной 3 см из горячей асфальтобетонной смеси; 2) монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм: - разноуравневый турник; - брусья; - скамейка; - урны; 3) устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2м; 4) устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15мм | м2 шт. шт. шт. шт. м м2 | 510 1 1 3 3 96 64 | 510 1 1 3 3 96 64 |
| 2 | Устройство детской площадки с установкой ограждения г.п.Кузнечное улица: Привокзальная, дом № 5 ; Приозерское шоссе, дом № 4 1) Приобретение и установка детского игрового оборудования: - карусель; - качель (балансир); - качель (на цепях); - игровой городок; - карусель; - качалка на пружине(лошадка); 2) Приобретение и установка малых архитектурных форм: - скамейка | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 1 1 1 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 |