ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз    «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 0 | ООО «Тайм» Локальная смета | МК № 15 от 08.05. 2019, Доп.соглашение № 1 от 24.09.2019г. | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения Общие работы | 381000,0 5009,0 | 381000,0 5009,0 | КС-2 № 1 КС-3 № 1 от 25.09. 2019г. Акт приемки выполненных работ от 25.09. 2019г. | 100 |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 0 | ООО «Тайм» Локальная смета | МК № 11 от 26.04. 2019 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения Общие работы | 762100,0 5002,0 | 762100,0 5002,0 | КС-2 № 1 КС-3 № 1 от 25.09. 2019г., Акт приемки выполненных работ от 25.09. 2019г. | 100 |
| Итого | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 0 |  |  |  | 1153111,0 | 1153111,0 |  | 100 |
| Глава администрации муниципального образования ________________Н.Н.Становова_ |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ________________ Ю.Ю.Курносова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
|  |  | _______________________ _______Бурак _Л.В._______ |  |
|  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Исполнитель Гусева Ирина Викторовна (8-81379) 98-242 |  | _______________________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное 1) устройство основания из щебня; 2) монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм: - перекладины двухуравневые; - брусья; - скамья со спинкой; - урны; - разведение ног; - шаговый; - брусья-пресс 3) устройство металлических пешеходных ограждений; 4) установка бордюрного камня. | м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м | 240 1 1 2 2 1 1 1 64,0 64,0 | 240 1 1 2 2 1 1 1 64,0 64,0 |
| 2 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное 1) устройство спортивного покрытия; 2) устройство металлических ограждений; 3) установка бортовых камней; 4) Приобретение и установка детского игрового оборудования: - детский игровой комплекс; 5) Приобретение и установка малых архитектурных форм: - скамейка; - урна | м2 м м шт. шт. шт. | 145 58 60 1 2 2 | 145 58 60 1 2 2 |