**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО в 2019 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 14.11.2016г. № 133, а также от «28» декабря 2018 г № 139 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы ». Данная муниципальная программа направлена на:

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения.

2. повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг- увеличение срока службы и канализационных сетей при выполнении их с применением современных материалов и технологий; - переход к плановым ремонтам канализационных сетей, их регулярному обслуживанию

3. Проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Газификация населенных пунктов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Кузнечнинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.

В мамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году» были реализованы мероприятия по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»;

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год».

В 2019 году в рамках данной Программы были запланированы и проведены следующие мероприятия в рамках подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

* Возмещение части затрат юридическим лицам по содержанию муниципальных бань- 4009,10 тыс. руб
* В результате проведенных мероприятий в 2019 году по проведению косметического ремонта помещения позволило предоставлять населению более качественные бытовые услуги.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» составило 100%.

**Подпрограмма 2** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

* Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» - 4863,0 тыс. руб, из них стредства областного бюджета -4459,00 тыс. руб., средства местного бюджета – 404,00 тыс. руб.

- Разработан проект по строительству канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное в декабре 2019 года было получено положительное заключение в ГАУ Леноблэкспертиза. В 2019 году планируется начать реализацию данного проекта в части строительства. Реализация данного проекта позволит кардинально решить проблему очистки сточных вод на территории мкр. Ровное, а также будет произведена полная реконструкция канализационных коллекторов в том же микрорайоне. Полная реализация проекта приведет к значительному улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг в части водоотведения, а также будет произведена замена 100% изношенных канализационных коллекторов.

**Выполнение плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2019 год | факт2019 год | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1**  ***1.*** *«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»* | **4009,1** | **4009,10** | **4009,10** | **100%** |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
| Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | ---- | --- |
|  | Местный бюджет- | 4009,10 | 4009,10 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2019 | Факт 2019 | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2**  *«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»* |  | **5404,00** | **4863,00** | **90%** |
|  | Областной бюджет- | 5000,00 | 4459,00 | 89,2% |
|  | Местный бюджет- | 404,00 | 404,00 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» | Федеральный бюджет- | --- |  | --- |
|  | Областной бюджет- | 5000,00 | 4459,00 | 89,2% |
|  | Местный бюджет- | 404,00 | 404,00 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

По подпрограмме « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» мероприятия по разработке проектно-сметной документации внутри поселковых сетей не проводились, в связи с тем, что до настоящего времени отсутствует проект межпоселкового газопровода от г. Приозерск-Бурнево-Кузнечное. В результате данных обстоятельств невозможно получить технические условия на проектирование, так как отсутствует точка подключения. Ориентировочная дата проектирования межпоселкового газопровода до конца 2020 года.

**Фактическое значение целевых показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановые Значения целевых показателей  на начало 2018 год | Фактические Значения целевых показателей  по итогам 2018 года |
| 1. | Увеличение затрат по содержанию муниципальных бань | % | 0% | 0% |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС – ед. | Ед.. | 1 | 1 |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2018 год:**

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» в среднем составляет 94,3% - эффективность реализации подпрограммы высокая. Экономия денежных средств была вызвана излишними лимитами финансирования на 2019 год из бюджета ЛО.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

1Не увеличились расходы по содержанию муниципальных бань, но при этом улучшилось качество обслуживания населения.

3. Улучшилось качество предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО, создание комфортных условий населения.

4. Повысилось надежность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

7. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_