**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2017 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 18.11.2016г. № 132 и направлена на:

Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО ,

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении

 Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2017 году» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017 год»

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017 год»;

 На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»

* Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог 1088 тыс. руб
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное ул. Приозерское шоссе от д.№35 до д.№39
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное ул. Центральная

**Подпрограмма 2** «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017 год»

* Устройство тротуара по ул. Пионерская с установкой дорожных ограждений

 Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017 год»» составило 95%.

**Выполнение плана реализации мероприятий по подпрограмме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| план 2017 | факт2017  | Исполнение % |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| **1. Подпрограмма.«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** | **4672,9** | **2695,5** | **2567,1** | **95%** |
|  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 494,500 | 494,500 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 2201,0 | 2072,6 | 94% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. «Содержание существующей дорожной сети»
 |  | **1088,0** | **1088,0** | **100%** |
|  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 1000,00 | 1000,00 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1.1 Разработка программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО Кузнечнинское городское поселение» |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 88,00 | 88,00 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2.** « ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
 |  | 1464,4 | 1336,0 | 91% |
|  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 494,500 | 494,500 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 969,9 | 841,5 |  |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, ул. Приозерское шоссе от д. №35 до д. №39) протяженность участка 350 м.п. ширина дороги 6,5 м |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет- |  |  | --- |
|  | Областной бюджет- | 494,500 | 494,500 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 667704,42 | 667704,42 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, ул. Центральная.
 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет- |  |  | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 173,830 | 173,830 | --- |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Проверка сметной документации
 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет- |  |  | --- |
|  | Областной бюджет- | ----- | ----- | --- |
|  | Местный бюджет- | 55,00 | 55,00 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017 год» составило 100%.

**Выполнение плана мероприятий по подпрограмме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| план 2017 | факт2017  | Исполнение % |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2017-2019 годы»** |  | **88,1** | 88,1 | 100% |
|  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 88,1 | 88,1 | 100% |
|  | Прочие источники |  | --- | --- |
| 2.1Устройство тротуара по ул. Пионерская протяженностью 110 м.п. с установкой пешеходных ограждений |  | --- | --- | ---- |
|  | Федеральный бюджет- | --- | ---- | ----- |
|  | Областной бюджет- | ----- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 88,1 | 88,1 | 100% |
|  | Прочие источники |  | --- | --- |

**Фактическое достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | Единица измерения | Значения индикаторов подпрограммы |
|  | План 2017 | Факт 2018 |
| Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 82% | 75% |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт- кв.м; | М.кв. | 900,0 | 2400,0 |
|  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – м.кв. | М.кв. | 300,0 | 0 |
| Оборудование тротуаров - м.п. | М.п. | 450 | 110 |
| Монтаж пешеходных ограждений-м.п | М.п. | 100 | 110 |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2017 год:**

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2017 году» составляет 97,5% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_