Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация Муниципального Образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
|  |  |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2022-2024 годы»» за 2022 год.

Согласовано:

Глава администрации Н.Н.Становова

Ответственный исполнитель:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Семенова С.Н.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

olga.belka2013@yandex.ru

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2022-2024 годы».

Утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 30.12.21г. № 203.

Данная муниципальная программа направлена на:

- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог муниципального образования,

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог,

- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 24.12.2022 г постановлением № 303 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано достижение следующих целевых показателей:**

1. *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. *Безопасность дорожного движения*

- Разработана схема Дислокации дорожного движения -1ед.

3. *Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

- Отремонтировано 9 участков дорог, протяженность - 1 689п/м. Площадь-12 061м2.

**Достижение целевых показателей Программы**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 9,059 | 9,059 | 100 |
| 2. | Безопасность дорожного движения | ед.. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | М2 | 12 061,0 | 12 061,0 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 20 005,8 тыс.руб., исполнено за 2022 год – 19 553,0 тыс.руб., или 97,7% от утвержденного плана.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

**5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

100

Рit = ------= 1,

100

2. *Безопасность дорожного движения*

100

Рit = ------= 1,

100

*3. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

100

Рit = ------= 1,

100

**6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 3/3 x 100 = 100,0

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

7. **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100

Эt = ---- x 100 =102,4

97,6

**Вывод:**

**За отчетный период** реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2022 году» составляет 102,4% - эффективность реализации подпрограммы высокая.