Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
|  |  |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселение Приозерского муниципального района ЛО»» за 2023 год.

Согласовано:

Глава администрации Н.Н.Становова

Ответственный исполнитель:

Заместитель главы администрации Кузнечнинского городского поселения Семенова С.Н.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

olga.belka2013@yandex.ru

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области » за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО на 2022-2024 годы».

Утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 30.12.21г. № 203

Данная муниципальная программа направлена на:

- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения,

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог,

- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 19.10.2023 г постановлением № 474 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

На 2023 год в рамках данной Программы **было запланировано достижение следующих целевых показателей:**

1. *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. *Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

- Отремонтировано 1 участок дороги, протяженность - 170п/м. Площадь-1275м2.

**Достижение целевых показателей Программы**

за период: 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 9,059 | 9,059 | 100 |
| 2. | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | М2 | 1275,0 | 1275,0 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2023 году утверждены ассигнования в сумме 4 699,0 тыс.руб., исполнено за 2023 год – 4 533,6 тыс.руб., или 96,5 % от утвержденного плана.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

**5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

1

Рit = ------= 1,

1

1

*2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

1

Рit = ------= 1,

1

**6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 2/2 x 100 = 100,0

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

7. **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

4 533,6

Эt = ----­­­­­------- x 100 =96,5%

4 699,0

**Вывод:**

**За отчетный период** реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО в 2023 году» составляет 96,5%, в связи с оставшимися акцизами ,96,5%- эффективность реализации подпрограммы высокая.