**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение » в 2019 году

Муниципальной программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение 28.12.2017 года №221 и Постановлением админстрации №26 от 26.03.2019 года «О внесении изменений в Постановление №221 от 28.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024»

Основными целями и задачами муниципальной программы является формирование комфортной городской среды на территории МО Кузнечнинское городское поселение путем благоустройства дворовых и общественных территорий. Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов; - свободное право предложения объектов для включения в программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024 годы» состоит из двух основных мероприятий:

* Благоустройство дворовых территории
* Благоустройство общественных территорий

На 2019 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий: «Благоустройство дворовой территории по адресу п. Кузнечное, ул. Юбилейная д.1-2, д.11-12 (1–й этап)»

На выполнение данных работ по благоустройству дворовой территории было предусмотрено финансирование в размере 7 356,6 тыс. руб.: из них срества местного бюджета составили 490,5 тыс.руб., средства Областного и Федерального бюджета составили 6866,2 тыс. руб.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме на 2019 год составило 98,2%.

**Выполнение плана реализации мероприятий по программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | | План 2019 (тыс.руб) | | В том числе | | | | | | | | | | | |
| 2018г. | | 2019г.  факт | | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | 2023г. | | 2014г. | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| ОБЩИЕ РАСЗОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | 7490,5 | | 0 | | 7356,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | в том числе за счет средств: |  | |  | |  | |  | |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 7000,00 | | 0 | | 6866,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 490,5 | | 0 | | 490,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | 7 409,5 | | 0 | | 7 356,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | в том числе за счет средств: |  | |  | |  | |  | |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 7000,00 | | 0 | | 6866,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 490,5 | | 0 | | 490,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| й | Всего | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | в том числе за счет средств: |  | |  | |  | |  | |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

**Фактическое достижение целевых показателей муниципальной «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в 2019 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |
| Бюджет МО Кузнечнинское городское поселение | Федеральный бюджет и бюджет Ленинградской области | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
|  | **Задача №1**  Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 0 | 0 | Площадь благоустроенных общественных территорий | % | 0 | 100  (от отобранных предложений за период общественного обсуждения) |
|  | **Задача №2**  Повышение уровня комплексного благоустройства  дворовых территорий | 490,5 | 6866,2 | Количество дворовых территорий с комплексным благоустройством | % | 0 | 100  (от отобранных предложений за период общественного обсуждения) |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2019 год:**

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в 2019 году» составляет 98,2% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_