Годовой отчет

об исполнении муниципальной подпрограммы

«Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Кузнечнинское городское

поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области» за 2019 год

На основании областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", была разработана муниципальная подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской  области на 2019 год», которая утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 26.12.2018г. № 136 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – инициативных комиссий.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий подпрограммы.

На 2019 год в рамках данной подпрограммы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения

по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное:

  - Устройство основания из щебня – 240 м2;

  - Монтаж  спортивного   оборудования и малых архитектурных форм:

- перекладины двухуравневые – 1 шт.;

- брусья – 1 шт. ;

- скамья со спинкой – 2 шт.;

- урны – 2 шт. ;

- разведение ног – 1 шт. ;

- шаговый – 1 шт.;

- брусья-пресс – 1 шт.

  - Устройство  металлических пешеходных ограждений – 64 м.;

  - Установка бордюрного камня – 64 м .

- Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения

по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное

2.1. Устройство спортивного покрытия   –    145 м2.;

2.2. Устройство металлических ограждений – 58 м.;

2.3. Установка бортовых камней – 60 м.;

2.4. Приобретение  и установка детского игрового оборудования:

- детский игровой комплекс – 1 шт.;

2.5. Приобретение и установка малых архитектурных форм:

- скамейка – 2 шт.;

- урна – 2 шт.

За 2019 года были выполнены все запланированные мероприятия.

| Сведения об объемах финансирования |
| --- |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 342900,0 | 38100,0 | 5009,0 |
|  | 685900,0 | 76200,0 | 5002,0 |
| ИТОГО: | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 |
| 1153111,0 |  |  |  |

Муниципальная подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» была профинансирована в 2019 году на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.

Достижение целевых показателей

за период: 2019 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное: |
| 1. | Устройство основания из щебня | м2 | 240,0 | 240,0 | 100% |
| 2. | Монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм: |  |  |  |  |
|  | - перекладины двухуравневые | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | - брусья | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | - скамья со спинкой | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | - урны | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | - разведение ног | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | - шаговый | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | - брусья-пресс | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 64,0 | 64,0 | 100% |
| 4. | Установка бордюрного камня | м | 64,0 | 64,0 | 100 % |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное |
| 1. | Устройство спортивного покрытия | м2 | 145 | 145 | 100% |
| 2. | Устройство металлических ограждений | м | 58 | 58 | 100% |
| 3. | Установка бортовых камней | м | 60 | 60 | 100% |
| 4. | Приобретение и установка детского игрового оборудования: - детский игровой комплекс | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 5. | Приобретение и установка малых архитектурных форм: |  |  |  |  |
|  | - скамейка | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | - урна | шт. | 2 | 2 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2019 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования ( рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное: | 386009,0 | 386009,0 | 100% |
| 2 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное | 767102,0 | 767102,0 | 100% |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме | 1153111,0 | 1153111,0 | 100% |

Оценка результативности реализации подпрограммы за 2019 год:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное:

1.1. Устройство основания из щебня (м2.):

Пфit         240,0

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         240,0

1.2. Приобретение  и установка спортивного оборудования, (шт.):

Пфit          9

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         9

1.3. Устройство металлических пешеходных ограждений, (м):

Пфit         64

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit          64

1.4. Установка бордюрного камня,  (м):

Пфit         64

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit          64

2. Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное

1.1.  Устройство спортивного покрытия   (м2):

Пфit           145

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit            145

  - Устройство металлических ограждений (м):

Пфit           58

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit            58

  - Установка бортовых камней (м):

Пфit           60

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit            60

1.4. Приобретение  и установка детского игрового оборудования, (шт.):

Пфit        1

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         1

1.3.  Приобретение и установка малых архитектурных форм, (шт.):

Пфit             4

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit           4

3. Интегральная оценка результативности  подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 100

M                    3

4. Эффективность реализации  подпрограммы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Устойчивое общественное  развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2019 год» составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной  подпрограммы:

1. Доля устройства ограждений детских площадок от общего количества  требующих обустройства  составила - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля обустроенных детских площадок;

Котр. – количество обустроенных детских площадок от общего количества  требующих обустройства детских площадок;

Ктр – количество детских площадок требующих обустройства;

Котр.= 2 ед.

Ктр.=   2 ед.

Д= 2/2х100%

Д = 100%

Доля устройства детских площадок с ограждением в 2019 году составила 100% от необходимого показателя требующих обустройства в поселении.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной  подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений  на  реализацию мероприятий по содействию развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 1153,1 4130 | : | 1192,0 4432 | ) х 100% = 0,28 : 0,27*100%=103,7% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2019 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 103,7 %.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной подпрограмме выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной подпрограмме:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института инициативных комиссий на территории поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

Реализация муниципальной  подпрограммы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Инициативных комиссий, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности комиссий.

Ответственный исполнитель программы:

Ведущий специалист администрация  муниципального образования   Кузнечнинское городское поселение:  Гусева И. В.

тел. (8-813-79) 98-242

Подпись_______________________