Годовой отчет

об исполнении муниципальной подпрограммы

«Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Кузнечнинское городское

поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области» за 2021 год

На основании областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", была разработана муниципальная подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской  области на 2021-2023годы», которая утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 27.12.2021г. № 190 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – инициативных комиссий.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий подпрограммы.

На 2021 год в рамках данной подпрограммы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Устройство покрытия городошной площадки по адресу ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ -  240 кв.м. – 1 шт.

2. Замена лестничных пролетов с установкой перил по адресу ул. Молодежная, дом № 10 –мкр.Ровное - ограждение -  90  м.п.– 1 шт.

За 2021 год были выполнены все запланированные мероприятия.

|  | Сведения об объемах финансирования |
| --- | --- |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устройство покрытия городошной площадки по адресу: ул.Приозерское шоссе, дом № 10А, г.п. Кузнечное | 313392,29 | 53324,51 | 5000,0 | 100% |
| Замена лестничных пролетов с установкой перил по адресу ул. Молодежная, д. 6, г.п. Кузнечное | 745907,71 | 126918,12 | 5000,0 | 100% |
| ИТОГО: | 1 059 300,0 | 180242,63 | 10000,0 | 100% |
| 1170772,65 |  |  |  |  |

Муниципальная подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» была профинансирована в 2021 году на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.

Достижение целевых показателей

за период: 2021 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Устройство покрытия городошной площадки по ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ |
| 1. | Устройство покрытия городошной площадки по ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ | шт. | 1 | 1 | 100% |
| Замена лестничных пролетов с установкой перил по адресу: ул. Молодежная, д. 6, г.п. Кузнечное |
| 1. | Замена лестничных пролетов с установкой перил по адресу ул. Молодежная, д. 6 | шт. | 1 | 1 | 100% |

Оценка результативности реализации подпрограммы за 2021 год:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Устройство покрытия городошной площадки по ул.Приозерское шоссе, дом № 10А  - мкр.КНИ :

1.1. Устройство покрытия городошной площадки (шт.):

Пфit         1

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         1

2. Замена лестничных пролетов с установкой перил по адресу ул. Молодежная, д. 6, г.п. Кузнечное

2.1.       Замена лестничных пролетов с установкой перил

Пфit           1

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit            1

3. Интегральная оценка результативности  подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                    1

4. Эффективность реализации  подпрограммы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Устойчивое общественное  развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2021-2023годы» составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной подпрограммы:

1. Доля устройства площадок от общего количества требующих обустройства составила - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля обустроенных площадок;

Котр. – количество обустроенных площадок от общего количества  требующих обустройства площадок;

Ктр – количество площадок требующих обустройства;

Котр.= 2 ед.

Ктр.=   2 ед.

Д= 2/2х100%

Д = 100%

Доля устройства площадок с ограждением в 2021 году составила 100% от необходимого показателя требующих обустройства в поселении.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений  на  реализацию мероприятий по содействию развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 1239,5 4002 | : | 1044,7 4115 | ) х 100% = 0,31 : 0,25*100% = 124,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2021 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 124,0 %.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной подпрограмме выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной подпрограмме:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института инициативных комиссий на территории поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

Реализация муниципальной подпрограммы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Инициативных комиссий, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности комиссий.

Ответственный исполнитель программы:

Ведущий специалист администрация муниципального образования   Кузнечнинское городское поселение:  Гусева И. В.

тел. (8-813-79) 98-242

Подпись_______________________

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

____________________Н.Н.Становова