п

ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство ограждений вокруг детских площадок, пгт.Кузнечное: - ул.Приозерское шоссе, д. 4 - Приозерское шоссе. д.11 - Приобретение дорожных знаков | 357 164,89 | 35 149,11 | 5000,0 | 357 164,89 | 35 149,11 | 5000,0 | 357 164,89 | 35 149,11 | 5000,0 | 0 | ИП Соколова Ф.А. ООО «Амея» МП «ЖКО МО Кузнечнинское ГП» Локальная смета | МК № 09 от 26.05.2017г. МК № 32 от 21.09. 2017г. МК № 50 от 11.12. 2017г. | Установка защитных ограждений детских площадок Приобретение дорожных знаков Приобретение крепёжных болтов Общие работы | 386254,0 71200,0 38,18 5000,0 | 386254,0 71200,0 38,18 5000,0 | № 07 от 05.06. 2017г Тов.накладная № 302 от 04.10.2017г | 100 100 100 100 |
| Обустройство тротуара к школе пгт.Кузнечное, ул.Пионерская с установкой пешеходных ограждений дороги: -обустройство тротуара; - установка пешеходного ограждения дороги - Приобретение искусственных дорожных неровностей (длина-6м, ширина 50 см) | 729 835,11 | 132 293,83 | 5000,0 | 729 835,11 | 132 293,83 | 5000,0 | 729 835,11 | 132293,83 | 5000,0 | 0 | ООО «Алекс Строй Групп» Локальная смета | МК № 10 от 22.05. 2017г. | Устройство тротуара Общие работы | 796950,76 5000,0 | 796950,76 5000,0 | № 2 от 13.06. 2017г | 100 100 |
| ИТОГО: | 1 087 000,0 | 167 442,94 | 10000,0 | 1 087 000,0 | 167 442,94 | 10000,0 | 1 087 000,0 | 167442,94 | 10000,0 |  |  |  |  | 1264442,94 | 1264442,94 |  |  |
| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| Глава администрации поселения _____________________ __Г.А.Галич_________ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ________________ ___Ю.Ю.Курносова______ (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ ___________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Гусева Ирина Викторовна тел.(8-81379) 98-242 12.12.2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |