Отчет

о реализации и оценке эффективности программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее – Подпрограмма) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2022 г. №310.

Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной целью данной Программы является содействие созданию комфортных условий проживания граждан муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

На 2022 год в рамках данной Подпрограммы было запланировано:

- благоустройство дворовой территории (п. Кузнечное, ул. Юбилейная д.1-2, д.11-12 (2–й этап)– 1 ед.;

Выполненные работы: асфальтирование придомовых территорий, установлены 3 эко-парковки, велопарковки, МаФы и ограждения, тротуары, зеленые насаждения, придомовое освещение.

- ремонт квартир муниципального жилого фонда – 4 ед.;

Выполненные работы:

- Майоров И.Н. - замена 2-х окон ул. Юбилейная д.6 кв.6

- Карасева Е.М. - замена батарей ул. Юбилейная д.11 кв.21

- Данилова И.В.- приобретение и подключение газовой плиты - Приозерское шоссе д.17 кв.32

- Веселов А.Б.- замена сантехники и системы водоснабжения ул. Юбилейная д.4 кв.6

- расселение 19 квартир в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Привокзальная д.1/51 (10 квартир), ул.Пионерская д.4 (5 квартир), ул.Пионерская д.6 (4 квартиры), расселяемая площадь 787,5 кв.м., количество переселенных граждан – 58 человек.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составили 63 772,9 тыс.руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 51 264,6 тыс.руб.;

- областной бюджет – 5 194,6 тыс.руб.;

- местный бюджет – 7 313,7 тыс.руб.

Достижение целевых показателей Программы

за период: 2022 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Количество расселенных помещений | ед. | 19 | 19 | 100 |
| 4. | Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | 0 | 0 | - |

Выполнение плана реализации мероприятий Программы

за период: 2022 год

| № п-п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 9638,4 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 5194,6 МБ – 4443,8 | 9638,4 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 5194,6 МБ – 4443,8 | 100% |
| 2 | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 59395,52 в т.ч.: ФБ – 57024,52 ОБ – 0 МБ – 2371,0 | 53635,6 в т.ч.: ФБ – 51264,6 ОБ – 0 МБ – 2371,0 | 90% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 498,9 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 0 МБ – 498,9 | 498,9 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 0 МБ – 498,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 69532,82 | 63772,9 | 97% |

Оценка эффективности реализации Программы

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Отношение фактического количества благоустроенных дворов к плановому количеству благоустроенных дворов:

Рбд = Рфбд/ Рпбд = 1/1 = 1

  - Отношение фактического количества отремонтированных квартир к плановому количеству отремонтированных квартир:

Рок = Рфок/Рпок = 4/4 = 1

  - Отношение фактического количества расселенных помещений к плановому количеству расселенных помещений:

Ррп = Рфрп/Рпрп = 19/19 = 1

  - Интегральная оценка результативности Программы:

Н2022 = ((Рбд+Рок+Ррп)/3)х100 = 100%

- Эффективность реализации Программы:

  - Степень соответствия бюджетных затрат по Программе запланированному уровню затрат:

Э2022 = Н2022/S2022 = 100%/0,92 = 109%

S2022 – уровень финансирования Программы в 2022 году, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в 2022 году

S2022 = 63772,9/69532,82= 0,92

Вывод: эффективность реализации Программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2022 году составляет 109% - реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, программа реализуется эффективно.

Заместитель главы администрации

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение				С.Н.Семенова

Специалист по социальной политике администрации

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение				О.П.Беляева

17.01.2023 г.