Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов     бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  | КОДЫ |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»

за 2023 год

Согласовано :

Глава администрации                                                 Н.Н.Становова

Ответственный исполнитель  :

Ведущий специалист администрации        ____________       О.П.Беляева

Т.8-81379-98242

olga.belka2013@yandex.ru

05 февраля  2024 года

Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2022 г. №310 (в редакции постановлений от 25.10.2023 г.№480, от 27.12.2023 г. №601).

Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной целью данной Программы является содействие созданию комфортных условий проживания граждан Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

На 2023 год в рамках данной Программы было запланировано:

- ремонт квартир муниципального жилого фонда – 1 ед.;

Выполненные работы:

- Петрова А.А. - замена пола в кухне ул. Молодежная д.9 кв.11.

- расселение 4 квартир в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Пионерская д.6 (4 квартиры), расселяемая площадь 188,9 кв.м., количество переселенных граждан – 9 человек.

- снос аварийного дома, расселенного в 2022 году – 1 единица.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году составили 16 206,7 тыс.руб. в том числе:

- областной бюджет – 14 925,7 тыс.руб.;

- местный бюджет – 1 281,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей Программы

за период: 2023 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Количество снесенных домов | ед. | 1 | 1 | 100 |

Выполнение плана реализации мероприятий Программы

за период: 2023 год

| № п-п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 15046,0 в т.ч.: ОБ – 14925,7 МБ – 120,3 | 15046,0 в т.ч.: ОБ – 14925,7 МБ – 120,3 | 100% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | 1160,7 в т.ч.: МБ – 1160,7 | 1160,7 в т.ч.: МБ – 1160,7 | 100% |
|  | ИТОГО | 16206,7 | 16206,7 | 100% |

Оценка эффективности реализации Программы

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Отношение фактического количества отремонтированных квартир к плановому количеству отремонтированных квартир:

Рок = Рфок/Рпок = 1/1 = 1

  - Отношение фактического количества расселенных помещений к плановому количеству расселенных помещений:

Ррп = Рфрп/Рпрп = 4/4 = 1

  - Отношение фактического количества снесенных домов к плановому количеству снесенных домов:

Рсд = Рфсд/Рпсд = 1/1 = 1

  - Интегральная оценка результативности Программы:

Н2023 = ((Рок+Ррп+Рсд)/3)х100 = 100%

- Эффективность реализации Программы:

  - Степень соответствия бюджетных затрат по Программе запланированному уровню затрат:

Э2022 = Н2022/S2022 = 100%/1 = 100%

S2022 – уровень финансирования Программы в 2023 году, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в 2023 году

S2023 = 16206,7/16206,7= 1

Вывод: эффективность реализации Программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» в 2023 году составляет 100% - реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, программа реализуется эффективно.