Отчет

о реализации и оценке эффективности подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2019 гг» за 2019 год

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» (далее – Подпрограмма) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 18.11.2016 г. №131 () и направлена на снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО Кузнечнинское городское поселение, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Изменения и дополнения в подпрограмму вносились Постановлениями администрации от 26.12.2018 г. №135 и от 07.10.2019 г. №102 в связи с утверждением региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» (постановление Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 г. №134), уточнением площадей расселяемых квартир при постановке на кадастровый учет, уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий Подпрограммы. Последняя редакция Подпрограммы утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 25.12.2019 г. №161.

На 2019 год в рамках данной Подпрограммы было запланировано:

- приобретение 4-х квартир для расселения дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Железнодорожная, д.4, признанного аварийным и подлежащим сносу в декабре 2013 года;

- расселение 3-х квартир, расселяемая площадь 133,2 кв.м.;

- переселение 12 жителей.

В III-IV кварталах 2019 года в рамках подпрограммы:

- приобретено четыре квартиры в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками (вторичный рынок, договор купли-продажи жилого помещения) общей площадью 180,8 кв.м;

- расселено три квартиры, расселяемая площадь 133,2 кв.м.;

- переселено 12 жителей.

Общие  расходы  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы в 2019 году составили 7 222 044,38 руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 4 742 858,92 руб.;

- областной бюджет – 2 006 398,36 руб.;

- местный бюджет – 472 787,10 руб., в т.ч. 118 842,41 руб. на дополнительные квадратные метры.

Достижение целевых показателей

за период: 2019 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных квартир на вторичном рынке | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Расселенная площадь | м² | 133,2 | 133,2 | 100 |
| 3. | Количество расселенных помещений | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Количество переселенных жителей | чел. | 12 | 12 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2019 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) | 8202,3 в т.ч.: ФБ – 5356,6 ОБ – 2372,9 МБ – 472,8 | 7222,1 в т.ч.: ФБ – 4742,9 ОБ – 2006,4 МБ – 472,8 | 100% |
|  | ИТОГО | 8202,3 тыс.руб. | 7222,1 тыс.руб. | 100% |

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось по факту закупки квартир.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» за 2019 год

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Отношение количества фактически приобретенных квартир на вторичном рынке к планируемому количеству приобретенных квартир:

Oк = Кф/ Кп = 4/4 = 1

1.2. Отношение фактической расселенной площади к планируемой расселенной площади:

Oп = Пф/ Пп = 133,2/133,2 = 1

1.3. Отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений:

Oрп = РПф/РПп = 3/3 = 1

1.4. Отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей:

Oч = Чф/Чп = 12/12 = 1

- Оценка эффективности расходования денежных средств:

2.1. Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат:

Срб = РБф/РБп = 8202,3/7222,1 = 1,136

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось по факту закупки квартир.

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» в 2019 году составляет 100% - Подпрограмма реализуется эффективно.

Специалист по социальной политике

администрации муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение					Беляева О.П.

31.01.2020 г.