Отчет

о реализации и оценке эффективности подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020-2022 гг» за 2020 год

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» (далее – Подпрограмма) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 24.12.2019 г. №156 и направлена на снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО Кузнечнинское городское поселение, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Изменения и дополнения в подпрограмму вносились Постановлением администрации от 09.09.2020 г. №122 в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий Подпрограммы. Последняя редакция Подпрограммы утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 04.12.2020 г. №175.

На 2020 год в рамках данной Подпрограммы было запланировано:

- расселение 1-ой квартиры дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Железнодорожная, д.4, признанного аварийным и подлежащим сносу в декабре 2013 года, расселяемая площадь 43,8 кв.м.;

- переселение 1 жителя;

- снос расселенного аварийного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Железнодорожная, д.4.

В I квартале 2020 года в рамках подпрограммы:

- расселена одна квартира, расселяемая площадь 43,8 кв.м.;

- переселен 1 житель.

Во II квартале 2020 года в рамках подпрограммы:

- произведен снос расселенного аварийного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Железнодорожная, д.4.

Общие расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году составили 311 281,00 руб. в том числе:

- местный бюджет – 311 281,00 руб.

Достижение целевых показателей

за период: 2020 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» |
| 1. | Количество расселенных помещений | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество переселенных жителей | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Расселенная площадь | м² | 43,8 | 43,8 | 100 |
| 4. | Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | 1 | 1 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2020 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» |
| 1 | Снос расселенного аварийного дома | 311,3 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 0 МБ – 311,3 | 311,3 в т.ч.: ФБ – 0 ОБ – 0 МБ – 311,3 | 100% |
|  | ИТОГО | 311,3 тыс.руб. | 311,3 тыс.руб. | 100% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» за 2020 год

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Отношение фактической расселенной площади к планируемой расселенной площади:

Oп = Пф/ Пп = 43,8/43,8 = 1

1.2. Отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений:

Oрп = РПф/РПп = 1/1 = 1

1.3. Отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей:

Oч = Чф/Чп = 1/1 = 1

1.4. Отношение количества фактически снесенных аварийных домов к планируемому количеству снесенных аварийных домов:

Осд = СДф/СДп = 1/1 = 1

- Оценка эффективности расходования денежных средств:

2.1. Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат:

Срб = РБф/РБп = 311,3/311,3 = 1

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 гг» в 2020 году составляет 100% - Подпрограмма реализуется эффективно.

Специалист по социальной политике

администрации муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение					Беляева О.П.

27.01.2021 г.