Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за  2017 год.

Расходная часть бюджета МО Кузнечнинское городское поселение в 2017 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2017 год в поселении приняты  муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно  42-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ в бюджете МО Кузнечнинское городское поселения в 2017 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 49635,6 тыс.руб., что составляет 79% всех утвержденных расходов бюджета МО Кузнечнинское городское  поселения.

За  2017 год исполнение муниципальных программ составило 44710,0 тыс.руб. или 90% от утвержденных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ  МО Кузнечнинское городское поселение за  2017 год

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2017 год | Исполнено на 01.01.2018г | % исполнения | Исполнено на 01.01.2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 49635,6 | 44710,0 | 90% | 21696,3 |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 5,6 | 5,6 | 100% | --- |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 11672,5 | 11659,7 | 99,9% | 10257,1 |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 7788,0 | 7780,6 | 99,9% | 6406,4 |
| 2.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" | 3884,5 | 3879,1 | 99,9% | 3850,7 |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 174,5 | 174,4 | 99,9% | 193,5 |
| 3.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  | 102,4 |
| 3.2. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 174,5 | 174,4 | 99,9% | 91,1 |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 29850,3 | 25226,1 | 84,5% | 3841,8 |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 17337,4 | 12769,0 | 73,7% | 0 |
| 4.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы |  |  |  | 30,0 |
| 4.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 9512,9 | 9457,1 | 99,4% | 307,5 |
| 4.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 3000,0 | 3000,0 | 100% | 3504,3 |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4048,6 | 3888,5 | 96,0% | 3376,1 |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы | 1216,3 | 1086,2 | 89,3 | 1133,0 |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение | 80,0 | 80,0 | 100% | 79,6 |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 2652,3 | 2622,3 | 98,9% | 2103,5 |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды | 100,0 | 100,0 | 100% | 60,0 |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2695,5 | 2567,1 | 95,2 | 2759,4 |
| 6.1. | Подпрограмма « Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2604,7 | 2479,0 | 95,1% | 2061,9 |
| 6.2. | Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения» | 88,1 | 88,1 | 100% | 697,5 |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 1188,6 | 1188,6 | 100% | 1268,4 |
| 7.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 1188,6 | 1188,6 | 100% | 1268,4 |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013г. № 192 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013г. № 184 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2019 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 06.03.2017г. № 42 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 24.05.2017г. № 81, от 15.09.2017г. № 137, от 21.12.2017 г № 195.

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Содержание уличного освещения – 9000 п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

2.1. Количество вновь сформированных клумб и вазонов-2шт

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Снос сухостойных и аварийных деревьев- 25 шт

3.2. Мероприятия по подготовке мест массового отдыха на воде - 3ед

3.3. Обрабатываемая площадь противоклещевыми реагентами-5400 кв.м

3.4. . Площадь подлежащая ежедневному содержанию – 216 га.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1. Обустройство контейнерных площадок – 1ед.

За 2017 год были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1.Содержание уличного освещения – 9000 п.м.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Количество вновь сформированных клумб и вазонов-2шт

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Снос сухостойных и аварийных деревьев- 23 шт

3.2. Мероприятия по подготовке мест массового отдыха на воде - 3ед

3.3. Обрабатываемая площадь противоклещевыми реагентами-5400 кв.м

3.4. . Площадь подлежащая ежедневному содержанию – 216 га.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1. Обустройство контейнерных площадок – 2ед.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 4048,6 тыс.руб., исполнено за  2017 год – 3888,5 тыс.руб., или 96,1% от утвержденного плана.

Оценка результативности реализации Программы за 2017 год в разрезе мероприятий:

1. «Уличное освещение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit     9000

Рit = ------ = ------------ = 1,0

Ппit      9000

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 112

St                0,89

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 112 - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

2. «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по количеству (ед.):

Пфit      2

Рit = ------ = ---- = 1

Ппit      2

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St              100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 100

- эффективность реализации мероприятий соответствует запланированным объемам расходов

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по сносу аварийных и сухостойных деревьев количеству (ед.):

Пфit      23

Рit = ------ = ---- = 0,9

Ппit      25

1.2. по мероприятиям по подготовке мест массового отдыха (ед.):

Пфit      3

Рit = ------ = ---- = 1,0

Ппit      3

1.3. по обработке площади противоклещевыми реагентами (кв.м.):

Пфit      5400

Рit = ------ =  ------        = 1,0

Ппit        5400

1.4. по ежедневной санитарной очистке территории (га.):

Пфit      216

Рit = ------ = ---- = 1,0

Ппit      216

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3,9/4 х 100 = 97,5

M

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             97,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 98,5

St                0,99

Вывод: за отчетный период реализации мероприятия 3. «Прочие мероприятия по благоустройству» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Обустройство контейнерных площадок (ед)

Пфit      2

Рit = ------ = ------- = 2

Ппit      1

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2/1 х 100 = 200

M

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht               200

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 200

St                1

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 200 - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;