Отчет  о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2022-2024 годы»  за 2022 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 28.12.2021 г. № 193 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 29.03.2022 г постановление № 56 и 19.12.2022 г постановлением № 292 в части  уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

На 2022 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:

- Уличное освещение.

-Количество приобретаемых энергосберегающих светильников – 80 штук

2. 	Озеленение

-Площадь засаживаемая рассадой  – 200 кв.м

3. 	Прочие мероприятия по благоустройству

-Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна) – 3 ед.

4 .	Мероприятия по охране окружающей среды

-Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей – 12 куб.м

Достижение целевых показателей Программы

за период: 2022 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество приобретаемых энергосберегающих светильников | шт | 80 | 80 | 100 |
| 2. | Площадь засаживаемая рассадой | Кв.м | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей | Куб.метры | 12 | 12 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 9719,8 тыс.руб., исполнено за  2022 год – 9717,1 тыс.руб., или 100% от утвержденного плана.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития  территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство  в предыдущем году; О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в благоустройство в отчетном году; Ч1 – численность  жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фл должен быть не менее 1%.

| Кфв = ( | 9717,1 4012 | : | 5828,9 4002 | ) х 100% =165,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. «Уличное освещение»:

80

Рit = ------ =  1,0

80

2.   «Озеленение»

200

Рit = ------ =  1,0

200

3 «Прочие мероприятия по благоустройству»

Проведение ежегодных необходимых мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна)

3

Рit = ------ =  1,0

3

4 .	Мероприятия по охране окружающей среды

4.1 Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей

12

Рit = ------ =  1,0

12

3. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  4/4 х 100 = 100,0

M

4. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100,0

Эt = ---- x 100 = 100

100,0

Вывод: за отчетный период реализация программы «Благоустройство территории муниципального образования» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов