Отчет

о реализации и оценке эффективности программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области»

Подпрограмма1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг» (далее – Подпрограмма) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 14.10.2014 г. №123 и направлена на снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО Кузнечнинское городское поселение, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Изменения и дополнения в подпрограмму в течение 2016 года вносились в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий Подпрограммы Постановлением администрации от 04.03.2016 № 30.

На 2016 год в рамках данной Подпрограммы был запланирован снос одного многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 01.01.2012 года.

Дом снесен во II квартале 2016 года.

Общие расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году составляют 102378 руб.03 коп. в том числе:

- местный бюджет – 102378 руб.03 коп.

Достижение целевых показателей

за период: 2016 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» |
| 1. | Снос одного многоквартирного аварийного дома | ед. | 1 | 1 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» |
| 1 | Снос одного многоквартирного аварийного дома | 102,4 в т.ч.: МБ – 102,4 | 102,4 в т.ч.: МБ – 102,4 | 100% |
|  | ИТОГО |  |  | 100% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» за 2015 год

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Отношение количества фактически снесенных домов к планируемому количеству снесенных домов:

Oсд = СДф/СДп = 1/1 = 1

- Оценка эффективности расходования денежных средств:

2.1. Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат:

Срб = РБф/РБп = 102,4/102,4*100% = 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» в 2016 году составляет 100% - Подпрограмма реализуется эффективно.

Подпрограмм 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»

По данной подпрограмме были запланированы следующие мероприятия:

- Оплата За услуги РИЦ по сбору и начислению средств найма.

-субсидии управляющим компаниям за содержание нежилых помещений , расположенных в многоквартирных домах

Достижение целевыых показателей по подпрограмме 2

1.1.  Капитальный ремонт многоквартирных домов (:

Пфit         91,1

Рit = ------ = ---------х100 = 91,1%

Ппit         100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы ««Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» в 2016 году составляет 91,1% - Подпрограмма реализуется эффективно.

Специалист по социальной политике

администрации муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение					Беляева О.П.

27.01.2017 г.