Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в

муниципальном  образовании Кузнечнинское городское

поселение  муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области на 2016 год»

На основании областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", была разработана Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской  области на 2016 год», которая утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 21.01.2019г. № 7 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 27.12.2016г. № 151.

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Благоустройство парковой зоны:

1.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщиной 12 см) – 0,06 м2;

1.2. Приобретение щебня из природного камня для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие - 7,26 м3;

1.3. Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (прим. устройство лестницы) – 0,05 м3;

1.4. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных- 0,18 м2;

1.5. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. устройство перил) – 0,04 т.;

1.6. Приобретение металлических конструкций - 0,04 т.;

1.7. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (мостик через ливневку) – 0,01 шт.;

1.8. Приобретение железобетонных плит – 0,72 м3;

1.9. Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий – 0,2 отвр.;

1.10. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа – 0,055 т.;

1.11. Приобретение стали круглой и квадратной – 0,055 т.;

1.12. Демонтаж: светильников с лампами люминесцентными – 6 шт.;

1.13. Ремонт светильников с лампами люминесцентными – 6 шт.;

1.14. Электромонтажные работы  - Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 – 12 шт.;

2. Устройство контейнерных площадок в количестве 5-ти шт.

2.1. Планировка площадей ручным способом – 0,07 м2;

2.2. Устройство основания под фундаменты- щебеночных – 6,8 м3;

2.3. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (бетонные и железобетонные сборные конструкции) – 0,05 шт.;

2.4.  Конструкции сборные железобетонные – 5 шт.;

2.5. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий – 0,56 отв.;

2.6. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа – 0,72 т.;

2.7. Приобретение строительных металлических конструкций (сталь круглая и квадратная) – 0,72 т.;

2.8.  Монтаж ограждающих конструкций стен из  профилированного листа – 0,82 м2;

2.9. Приобретение профилированных листов (оцинкованный) – 0,69 т.;

2.10. Приобретение металлических контейнеров – 21 шт.

3. Установка дорожных знаков.

3.1. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках- 1,34 знака/100зн.;

3.2. Устройство бетонной подготовки- 0,07 м3;

3.3. Приобретение щитков металлических (дорожных знаков) – 130 шт.;

3.4. Приобретение светофоров – 4 шт.

3.5. Устройство  стоек металлических – 1,98 т.

За 2016 года были выполнены мероприятия:

- Благоустройство парковой зоны:

1.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщиной 12 см) – 0,06 м2;

1.2. Приобретение щебня из природного камня для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие - 7,26 м3;

1.3. Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (прим. устройство лестницы) – 0,05 м3;

1.4. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных- 0,18 м2;

1.5. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. устройство перил) – 0,04 т.;

1.6. Приобретение металлических конструкций - 0,04 т.;

1.7. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (мостик через ливневку) – 0,01 шт.;

1.8. Приобретение железобетонных плит – 0,72 м3;

1.9. Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий – 0,2 отвр.;

1.10. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа – 0,055 т.;

1.11. Приобретение стали круглой и квадратной – 0,055 т.;

1.12. Демонтаж: светильников с лампами люминесцентными – 6 шт.;

1.13. Ремонт светильников с лампами люминесцентными – 6 шт.;

1.14. Электромонтажные работы  - Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 – 12 шт.;

2. Устройство контейнерных площадок в количестве 5-ти шт.

2.1. Планировка площадей ручным способом – 0,07 м2;

2.2. Устройство основания под фундаменты- щебеночных – 6,8 м3;

2.3. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (бетонные и железобетонные сборные конструкции) – 0,05 шт.;

2.4.  Конструкции сборные железобетонные – 5 шт.;

2.5. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий – 0,56 отв.;

2.6. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа – 0,72 т.;

2.7. Приобретение строительных металлических конструкций (сталь круглая и квадратная) – 0,72 т.;

2.8.  Монтаж ограждающих конструкций стен из  профилированного листа – 0,82 м2;

2.9. Приобретение профилированных листов (оцинкованный) – 0,69 т.;

2.10. Приобретение металлических контейнеров – 21 шт.

3. Установка дорожных знаков.

3.1. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках- 1,34 знака/100зн.;

3.2. Устройство бетонной подготовки- 0,07 м3;

3.3. Приобретение щитков металлических (дорожных знаков) – 130 шт.;

3.4. Приобретение светофоров – 4 шт.

3.5. Устройство  стоек металлических – 1,98 т.

| Сведения об объемах финансирования |
| --- |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 121708,00 | 109537,20 | 10745,80 | 1425,00 |
| 306151,00 | 270980,80 | 31595,20 | 3575,00 |
| 840615,94 | 761082,00 | 74533,94 | 5000,00 |
| 1268474,94 | 1141600,00 | 116874,94 | 10000,00 |

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» была впервые  профинансирована в  2016 году на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.

Достижение целевых показателей

за период: 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Благоустройство парковой зоны: |
| 1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщиной 12 см) | 100м3 | 0,06 | 0,06 | 100% |
| 2. | Приобретение щебня из природного камня для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие | м3 | 7,26 | 7,26 | 100% |
| 3. | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (прим. устройство лестницы) | 100 м3 | 0,05 | 0,05 | 100% |
| 4. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м² | 0,18 | 0,18 | 100% |
| 5. | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. устройство перил) | 1 т. | 0,04 | 0,04 | 100% |
| 6. | Приобретение металлических конструкций | 1 т. | 0,04 | 0,04 | 100% |
| 7. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (мостик через ливневку) | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 100 % |
| 8. | Приобретение железобетонных плит | м3 | 0,72 | 0,72 | 100 % |
| 9. | Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | 100 отверстий | 0,2 | 0,2 | 100 % |
| 10. | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т. | 0,055 | 0,055 | 100 % |
| 11. | Приобретение стали круглой и квадратной | 1 т. | 0,055 | 0,055 | 100 % |
| 12. | Демонтаж: светильников с лампами люминесцентными | 1 шт. | 6 | 6 | 100% |
| 13. | Ремонт светильников с лампами люминесцентными | 1 шт. | 6 | 6 | 100% |
| 14. | Электромонтажные работы - Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 | 1 шт. | 12 | 12 | 100% |
| Устройство контейнерных площадок в количестве 5-ти шт. |
| 1. | Планировка площадей ручным способом | 1000 м2 | 0,07 | 0,07 | 100% |
| 2. | Устройство основания под фундаменты - щебеночных | 1 м3 | 6,8 | 6,8 | 100% |
| 3. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (бетонные и железобетонные сборные конструкции) | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 100% |
| 4. | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 5. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий | 100 отверстий | 0,56 | 0,56 | 100% |
| 6. | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,72 | 0,72 | 100% |
| 7. | Приобретение строительных металлических конструкций (сталь круглая и квадратная) | 1 т | 0,72 | 0,72 | 100% |
| 8. | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 0,82 | 0,82 | 100% |
| 9. | Приобретение профилированных листов (оцинкованный) | т | 0,69 | 0,69 | 100% |
| 10. | Приобретение металлических контейнеров | шт. | 21 | 21 | 100% |
| Установка дорожных знаков |
| 1. | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 100 знаков | 0,85 | 0,85 | 100% |
| 2. | Стойка металлическая | шт. | 85 | 85 | 100 % |
| 3. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,04 | 0,04 | 100% |
| 4. | Приобретение щитков металлических (дорожных знаков) | шт. | 134 | 134 | 100% |
| 5. | Монтаж искусственной дорожной неровности | 1 м2 | 19,5 | 19,5 | 100 % |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство парковой зоны, Подсыпка отсевом дорожек, Изготовление и установка бетонной лестницы, Ремонт светильников | 121,708 | 121,708 | 100% |
| 2 | Устройство контейнерных площадок под мусор | 306,151 | 306,151 | 100% |
| 3 | Установка дорожных знаков и светофоров Т 7 | 840,615 | 840,615 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 1268,474 | 1268,474 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

- Благоустройство парковой зоны:

1.1.  Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (мостик через ливневку), демонтаж: светильников с лампами люминесцентными, ремонт светильников с лампами люминесцентными, электромонтажные работы  - ламп энергосберегающих (шт.):

Пфit         26,01

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         26,01

1.2. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных, (м²):

Пфit      0,18

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit     0,18

1.3.  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, приобретение щебня из природного камня для строительных работ, устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (устройство лестницы), приобретение железобетонных плит (м³):

Пфit      8,09

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      8,09

1.4. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. устройство перил), приобретение металлических конструкций, монтаж опорных конструкций этажерочного типа, приобретение стали круглой и квадратной (т.):

Пфit      0,19

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      0,19

Устройство контейнерных площадок в количестве 5-ти шт.

1.1. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (бетонные и железобетонные сборные конструкции), пробивка в бетонных стенах и полах отверстий  (шт.):

Пфit         0,61

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         0,61

1.2. Планировка площадей ручным способом, облицовка каркасов стальным профилированным листом (м²):

Пфit      1,17

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit     1,17

1.3.  Устройство основания под фундаменты – щебеночных, приобретение плит перекрытия (плоские)  (м³):

Пфit      12,3

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      12,3

1.4. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, приобретение профилированных листов (оцинкованный) (т.):

Пфit      1,42

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      1,42

Установка дорожных знаков.

1.1. Установка дорожных знаков, приобретение щитков металлических (дорожных знаков), приобретение светофоров  (шт.):

Пфit        134

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         134

1.2. Устройство бетонной подготовки   (м³):

Пфit      0,07

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      0,07

1.4. Устройство  стоек металлических (т.):

Пфit      1,98

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      1,98

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 100

M                    3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное  развитие в муниципальном  образовании Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2016 год» составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Доля благоустройства парковой зоны от общего количества  требующих обустройства  составило- %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля обустроенных парковых зон;

Котр. – количество обустроенных парковых зон от общего количества  требующих обустройства парковых зон;

Ктр – количество парковых зон требующих обустройства;

Котр.= 1 ед.

Ктр.=   1 ед.

Д= 1/1х100%

Д = 100%

1. Доля устройства контейнерных площадок от общего количества  требующих устройства контейнерных площадок составило- %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля устройства контейнерных площадок;

Котр. – количество устройства контейнерных  площадок от общего количества  требующих обустройства;

Ктр – количество устройства контейнерных площадок требующих обустройства;

Котр.= 1 ед.

Ктр.=   1 ед.

Д= 5/5 х100%

Д = 100%

1. Доля установки дорожных знаков от общего количества  требующих установки дорожных знаков составило- %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля установки дорожных знаков;

Котр. – количество установки дорожных знаков от общего количества  требующих установки дорожных знаков;

Ктр – количество установки дорожных знаков требующих установки;

Котр.= 1 ед.

Ктр.=   1 ед.

Д= 134/134 х100%

Д = 100%

Доля благоустройства парковой зоны, устройства контейнерных площадок, установки дорожных знаков в 2016 году составила 100% от необходимого показателя требующих обустройства в поселении.

За 2016 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 290%.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования  института общественных советов на территории поселения;

- улучшение качественного состояния земель, исключение случаев травматизма среди населения.

- совершенствование системы комплексного благоустройства  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Реализация Муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Общественных советов, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности советов.

Ответственный исполнитель программы:

Ведущий специалист администрация  муниципального образования   Кузнечнинское городское поселение:  Гусева И. В.

тел. (8-813-79) 98-242

Подпись_______________________