**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2016 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 07.11.2014г. № 133 и направлена на:

Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО ,

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении

 Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2016 году» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»;

Подпрограмма

 На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»

* Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог 900тыс. руб
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное ул. Юбилейная (от Юбилейная д.7а до Юбилейная д.9)
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное ул. Гагарина ( от Гарарина д.5 до Гагарина д.3)

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»

* Устройство двух пешеходных переходов с искуственными неровностями, установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки (ул.Пионерская , ул. Юбилейная д.8А (Почта), ул. Юбилейная д.2)
* Устройство двух пешеходных переходов с искуственными неровностями, установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки (ул. Молодежная (Школа), ул. Юбилейная (Детский сад))
* Устройство тротуара по ул. Пионерская с установкой дорожных ограждений

 Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год»» составило 100%.

Оценка результативности реализации подпрограммы №1

1.1. Содержание автомобильных дорог (п.м.):

 Пфit 862,1

 Рit = ------ = ---------х100% = 100%

 Ппit 862,2

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

 Пфit 1199,8

 Рit = ------ = -----------х100 = 100

 Ппit 1 199,8

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2016 году уменьшилось на 666,42 тыс.руб. или на 24% .

**Достижение целевых показателей**

за период: 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | Единица измерения | Достижение показателя |
| 2016 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 60 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту  | км | 7,5 |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |  |
| 2016 год |
| 1 | 7 |
| Подпрограмма 1  | 3000,0 |
| Мероприятия: |  |
| Содержание существующей сети автомобильных дорог | 100% |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения | 100% |

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год» составило 100%.

Оценка результативности реализации подпрограммы №2

1.1. Повышение безопасности дорожного движения :

 Пфit 697,5

 Рit = ------ = ---------х100% = 100%

 Ппit 697,5

По сравнению с финансированием данной подпрограммы в 2015 году финансирование увеличилось на 100% в 2015 году денежных средств на финансирование данных мероприятий не было предусмотрено.

**Достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателейпо итогам 2016 года | % выполнения |
| 1. | Устройство пешеходных переходов с искуственными неровностями, установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки | шт | 3 | 100% |
| 2. | Устройство тротуара по ул. Моложежная | Шт. | 1 | 100% |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения в пгтКузнечное | Ед. | 0 | 100% |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:**

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2016 году» составляет 100% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети..

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_