**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО в 2016 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 14.10.2014г. № 121 и направлена на:

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения.

2.- повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг- увеличение срока службы и канализационных сетей при выполнении их с применением современных материалов и технологий; - переход к плановым ремонтам канализационных сетей, их регулярному обслуживанию

3. Проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Газификация населенных пунктов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Кузнечнинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.

 программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»;

Подпрограмма

 3. Подпрограмма « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»;

Подпрограмма

 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

 На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

* Возмещение части затрат юридическим лицам по содержанию муниципальных бань- 3000тыс. руб
* Косметический ремонт бань- были произведены работы по ремонту парилки и замене котла.
* В результате проведенных мероприятий в 2016 году по замене котла увеличило расходы по содержанию муниципальных бань . В 2014 году расходы составляли 3300 тыс. руб. в 2016 году расходы составили 3504,3 тыс. руб.

 Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» составило 100%.

Оценка результативности реализации подпрограммы №1

1.1. Содержание автомобильных дорог (п.м.):

 Пфit 3504,3

 Рit = ------ = ---------х100% = 100%

 Ппit 3504,3

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2016 году увеличилось на 204 тыс.руб..

.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателейпо итогам 2015 года | Значения целевых показателейпо итогам 2016 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Возмещение части затрат по содержанию муниципальных бань. | Руб. | 3300 | 3504,3 | 3504,3,0 |
| 2. | Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения | Ед. | 0 | 0 |  |
| 3. | Косметический ремонт бань. | М. кв |  | 2 | Ремонт парилки с заменой котла  |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |  |
| 2016 год |
| 1 | 7 |
| **Подпрограмма 1**  | **3504,3** |
| Мероприятия: |  |
| Ремонт бани в п. Кузнечное | 100% |
| Мероприятия по капитальному ремонту бань | 100% |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:**

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» составляет 100% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

- в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- в обеспечении экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- в обеспечении населения качественными бытовыми услугами;

- в обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификация населенных пунктов МО Кузнечнинское городское поселение, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Подпрограмма 2«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год».

Для реализации данной подпрограммы в бюджете администрации были предусмотрены денежные средства 363,3 тыс. руб на разработку зоны санитарной охраны водозабора, а исполнение составило 307,5 тыс. ру., что составило 84,6%. Неисполнение вызвано длительным сроком прохождения экспертизы данного проекта.

Оценка результативности реализации подпрограммы №2

1.1. Водоснабжение и водоотведение:

 Пфit 363,3

 Рit = ------ = ---------х100% = 84,6%

 Ппit 307,5

Подпрограмма №3 Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»;

Для реализации данной подпрограммы в бюджете администрации были предусмотрены денежные средства 30 тыс. руб на проведение конкурса по выбору подрядной организации по разработке проекта внутри поселковых газопроводов, исполнение составило 30 тыс. ру., что составило 100%. Неисполнение вызвано длительным сроком прохождения экспертизы данного проекта

Оценка результативности реализации подпрограммы №3

1.1. Водоснабжение и водоотведение:

 Пфit 30

 Рit = ------ = ---------х100% = 100%

 Ппit 30

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

Для реализации данной подпрограммы в бюджете администрации были предусмотрены денежные средства 6302,0 тыс. руб на проведение работ по ремонту участков тепловых сетей. В связи с тем,что денежные средства были выделены правительством ЛО по Распоряжению №92 от 27.12.2016 года, освоение данных средств не предствавилось возможным в связи с поздним выделением ден. Средств.

Учитывая данный факт, исполнение по данной подпрограмме составило 0%

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_