

Администрация муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» декабря 2019 года №161

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |

В соответствии с п.5.3 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013 года № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг».
2. Постановление администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 07.10.2019 года №102 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» в новой редакции» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru).
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.Н.Становова

исп- Фильчук П.В.

Беляева О.П.

Разослано: дело-2, бух.адм-1, специалисты-2, КСО-1.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «25» декабря 2019 года №161

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории**

**муниципального образования Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

**Ответственные за разработку Программы:**

**заместитель главы администрации**

**Фильчук Павел Викторович (тел.98-242)**

**электронная почта Kuznechnoe2005@yandex.ru**

**ведущий специалист администрации**

**по социальной политике Беляева Ольга Пантелеевна (тел.98-242)**

**электронная почта Kuznechnoe2005@yandex.ru**

**пгт Кузнечное**

**2019**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории**

**муниципального образования Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование  программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы | Заместитель главы и специалист администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Фильчук Павел Викторович – заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение  Беляева Ольга Пантелеевна – ведущий специалист по социальной политике администрации МО Кузнечнинское городское поселение  тел.8 (81379) 98-242,  Kuznechnoe2005@yandex.ru |
| Соисполнители программы | - Организации, определяемые в порядке, установленном ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд»  - Отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники программы | - Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и проживающие в аварийных домах, признанных таковыми в 2013 году, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу;  - Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» (далее – Подпрограмма 1).  Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» (далее – Подпрограмма 2).  Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг» (далее – Подпрограмма 3). |
| Цели программы | - снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кузнечнинское городское поселение);  - обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| Задачи программы | - приобретение квартир для расселения 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - расселение 3 квартир в аварийном доме;  - проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;  - содержание муниципального жилого фонда и нежилых помещений в МКД;  - предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья или строительство индивидуального жилого дома;  - создание условий для привлечения гражданами собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для строительства (приобретения) жилья и строительство индивидуального жилого дома;  - создание между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля расселяемой жилой площади в площади аварийного жилищного фонда подлежащего расселению - 7%;  - приобретение квартир на вторичном рынке – 4 ед.;  - расселенная площадь – 133,2 кв.м;  - количество расселенных помещений – 3 ед.;  - количество переселенных жителей – 12 чел.;  - доля единиц муниципального жилого фонда, в которых проведен выборочный капитальный ремонт в общем количестве муниципального жилого фонда, в котором необходимо провести выборочный капитальный ремонт – 100%;  - выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 3 ед.;  - количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 1;  - общая площадь построенного (приобретенного) жилья молодым семьям– 55,3 кв.м. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год - 2019 год |
| Объем  бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 9848,2 тыс.руб.:  на 2017 г. – 174,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 174,5 тыс. руб.;  на 2018 г. – 286,7 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 286,7 тыс. руб.;  на 2019 г. – 9387,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 5448,6 тыс.руб.;  - областной бюджет – 3203,5 тыс.руб.;  - средства местного бюджета – 734,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | - выборочный капитальный ремонт муниципального жилья- 3 ед.  - приобретение квартир для расселения аварийного дома площадью 177 кв.м.– 4;  - расселенная площадь – 133,2 кв.метров;  - количество расселенных помещений – 3 ед.;  - количество переселенных жителей – 12 чел;  - количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 1;  - общая площадь построенного (приобретенного) жилья молодым семьям– 55,3 кв.м. |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Реализация Программы является частью реформы жилищно-коммунального хозяйства, провозглашенной одним из основных направлений социально-экономических преобразований в Ленинградской области.

Статья 40 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на жилище и обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления поощрять жилищное строительство и создавать условия для реализации конституционного права на жилище.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На 1 декабря 2018 года площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда на территории МО Кузнечнинское городское поселение, учтенного в реестре, составляла 2490,12 кв.м. (всего – 6 жилых домов), в котором подлежат расселению 51 жилое помещение жилой площадью 2268,42 кв.м., требуется переселение 145 жителей.

Жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью, составляет 38% от общей площади аварийного жилья.

Пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан. Статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации на органы местного самоуправления, как наймодателя жилого помещения, возложены обязанности по осуществлению капитального ремонта жилого помещения и принятию участия в надлежащем содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов, в которых сдано в наем жилое помещение.

Программой обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы муниципального жилищного фонда.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения технического состояния и уровня физического износа муниципального жилого фонда.

Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта в необходимых объемах;

- фактическим отсутствием капитальных плановых ремонтов в необходимых объемах;

- низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением платежеспособной части к общему имуществу многоквартирных домов.

Проведенный анализ состояния жилищного фонда муниципального образования показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативном правовом обеспечении, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонтах.

По состоянию на 01 декабря 2018 года на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года 34 семьи.

В связи с тем, что большая часть населения не имеет возможности улучшить жилищные условия на собственные средства, в целях оказания поддержки незащищенным слоям населения и обеспечения граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение участвует в федеральных и региональных жилищных программах, где гражданам предоставляются социальные и единовременные денежные выплаты из средств областного, федерального и местного бюджетов на приобретение или строительство жилья.

Благодаря реализации муниципальной программы к концу 2019 года планируется решение следующих задач:

- Приобретение 4 квартир для расселения 1 аварийного дома;

- Расселение 3 квартир в аварийном доме;

- Улучшение жилищных условий 1 молодой семье;

- Выборочный капитальный ремонт муниципального жилья- 3 ед.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.***

Основными целями данной Программы являются:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кузнечнинское городское поселение);

- обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Данные цели будут достигнуты при решении следующих задач:

- приобретение квартир для расселения 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- расселение 3 квартир в аварийном доме;

- проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- содержание муниципального жилого фонда;

- предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения гражданами собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для строительства (приобретения) жилья и строительство индивидуального жилого дома;

- создание между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях.

Срок реализации программы 2017-2019 годы.

Для обеспечения выполнения программы на 2017-2019 годы необходимы средства в размере 9848,2 тыс.руб.

• в 2017 году – 174,5 тыс.руб., в т.ч.

- выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 174,5 тыс.руб;

• в 2018 году – 286,7 тыс.руб., в т.ч.

- выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 286,7 тыс.руб;

• в 2019 году – 9387,0 тыс.руб., в т.ч.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 8202,3 тыс.руб;

- выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 251,8 тыс.руб;

- улучшение жилищных условий молодых семей на сумму 932,9 тыс.руб.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий***

При реализации данной Программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

- составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

- установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- привлечение бюджетных ресурсов для проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общедомового имущества многоквартирных жилых домов в объеме муниципальной доли в общем имуществе;

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном фонде;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами.

Реализация программы позволит до 31.01.2020 года расселить 177,0 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным, и обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами (4-мя семьями), проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение состояния здоровья населения.

**Раздел 4.**

***Механизм реализации муниципальной программы***

Участниками данной Программы являются:

- администрация МО Кузнечнинское городское поселение;

- отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- подрядные организации;

- управляющие организации.

Полномочия и функции заказчика программы:

- администрация МО Кузнечнинское городское поселение – определяет основные положения программы, совместно с управляющими организациями определяет очередность производства капитального ремонта, необходимость производства тех или иных работ, участвует в выборе подрядных организаций для производства ремонтных работ, проверяет сметную стоимость работ, осуществляет контроль за выделением денежных средств;

- на основании представленных документов осуществляет принятие решения о выделении денежных средств на производство работ, контролирует целевое использование выделенных средств и производство запланированных работ;

- управляющие организации – представляют проектно-сметную документацию, участвуют в осуществлении контроля, за производством работ и в приемке выполненных работ, в т.ч. скрытых работ или выполняют функцию подрядных организаций;

- подрядные организации – выполняют работы на основании муниципального контракта (договора), заключенного по результатам выбора подрядчика, в соответствии с действующим законодательством;

- отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области - осуществляет отдельные полномочия по решению вопросов местного значения в части реализации жилищных программ и подпрограмм.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы***

Основными показателями выполнения Программы являются:

- количество приобретенных квартир на вторичном рынке жилья– 4 ед.;

- расселенная площадь – 133,2 кв.м;

- количество расселенных помещений – 3 ед.;

- количество переселенных жителей – 12 чел.;

- выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 3 ед.;

- количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 1;

- общая площадь построенного (приобретенного) жилья молодым семьям– 55,3 кв.м.

**РАЗДЕЛ 6.**

***Основные меры правового регулирования муниципальной программы***

Основными мерами правового регулирования Программы являются:

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 г. №134 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»;

- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года №6 «Об утверждении положения «О порядке предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования»;

- Устав муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- Решение Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение от 12.12.2019 г. №21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов №141 от 12.12.2018 г «О местном бюджете муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

**РАЗДЕЛ 7.**

***Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы***

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) **финансового риска**, связанного с возникновением бюджетного дефицита, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО Кузнечнинское городское поселение;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) **риска, связанного с изменениями законодательства** (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) **административного риска**, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

4) **кадровые риски** связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Приложение №1

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | Всего: | 9848,2 | 174,5 | 286,7 | 9387,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 5448,6 | - | - | 5448,6 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3203,5 | - | - | 3203,5 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1196,1 | 174,5 | 286,7 | 734,9 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | 1. **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»** | | | | |
|  | Всего: | 8202,3 | - | - | 8202,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 5356,6 | - | - | 5356,6 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2372,9 | - | - | 2372,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 472,8 | - | - | 472,8 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | 1. **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 713,0 | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 713,0 | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | 1. **Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 932,9 | - | - | 932,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 92,0 | - | - | 92,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 830,6 | - | - | 830,6 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 10,3 | - | - | 10,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |

Приложение №2

**План реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год  тыс.руб. | 2018 год  тыс.руб. | 2019 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | 8202,3 |
| Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) |  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | - | - | 5356,6 |
|  |  |  | Областной бюджет- | - | - | 2372,9 |
|  |  |  | Местный бюджет- | - | - | 472,8 |
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
| Обеспечение капитального ремонта, в том числе:  - ремонт муниципального жилого фонда;  - содержание муниципального жилого фонда и нежилых помещений в МКД |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет- | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 3.1. |  |  |  |  | - | - | 932,9 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | - | - | 92,0 |
|  |  |  | Областной бюджет- | - | - | 830,6 |
|  |  |  | Местный бюджет- | - | - | 10,3 |
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

Приложение №3

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1.1 | Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) | ед. |  |  | 4 |
| 1.2 | Расселенная площадь | м² | - | - | 133,2 |
| 1.3 | Количество расселенных помещений | ед. | - | - | 3 |
| 1.4 | Количество переселенных жителей | чел. | - | - | 12 |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия | семей |  | 0 | 1 |
| 3.2 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья молодыми семьями | м² |  | 0 | 55,3 |

Приложение №4

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

2. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фондана территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель программы | Специалист по социальной политике администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | - снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Кузнечнинское городское поселение). |
| Задачи подпрограммы | - приобретение 4 квартир для расселения 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - расселение 3 квартир в аварийном доме. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля расселяемой жилой площади в площади аварийного жилищного фонда подлежащего расселению - 7%;  - доля расселяемых помещений в общем количестве помещений аварийного жилищного фонда подлежащего расселению – 8%;  - доля граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилищного фонда в общем количестве граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде - 10%;  - количество приобретенных квартир на вторичном рынке – 4 ед.;  - расселенная площадь – 133,2 м2  - количество расселенных помещений – 3 ед.  - количество переселенных жителей – 12 чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.04.2019 г. – 31.12.2019 г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования – 8202,3 тыс.руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 5356,6 тыс.руб.;  Областной бюджет – 2372,9 тыс.руб.;  Бюджет муниципального образования – 472,8 тыс.руб.;  2019 год – 8202,3 тыс.руб.;  Федеральный бюджет – 5356,6 тыс.руб.;  Областной бюджет – 2372,9 тыс.руб.;  Бюджет муниципального образования – 472,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - приобретение квартир для расселения аварийного дома площадью 177 кв.м. – 4;  - расселенная площадь – 133,2 кв.м.;  - количество расселенных помещений – 3 ед.;  - количество переселенных жителей – 12 чел. |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На 1 декабря 2018 года площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда на территории МО Кузнечнинское городское поселение, учтенного в реестре, составляла 2490,12 кв.м. (всего – 6 жилых домов), в котором подлежало расселению 51 жилое помещение общей площадью 2268,42 кв.м., требовалось переселение 145 жителей.

Жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью, составляет 38% от общей площади аварийного жилья.

В рамках реализации Подпрограммы 1 по этапу 2019 года должно быть приобретено четыре квартиры для расселения одного многоквартирного дома, признанного в 2013 году в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, расселяемая площадь составляет 177,0 кв.м. Также должно быть произведено расселение трех квартир, расселяемая площадь 133,2 кв.м., переселено 12 человек. По этапу 2020 года планируется переселение одного человека, расселение одной квартиры площадью 43,8 кв.м. и снос расселенного дома.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки реализации Подпрограммы 1***

Основная цель Подпрограммы 1:

Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

Основные задачи Подпрограммы 1:

- приобретение 4 квартир для расселения 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым в 2013 году в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- расселение 3 квартир в аварийном доме.

Срок реализация Подпрограммы 1 – 01.04.2019 г. – 31.12.2019 г.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий и механизм реализации Подпрограммы 1***

Механизм реализации Подпрограммы 1 включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по выполнению программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение составляются ежегодно в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы 1 отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем финансовых средств – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы 1, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- составление ежегодного отчета о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:

- предоставление гражданам, занимающим жилые помещения муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам социального найма, переселяемым в рамках Подпрограммы, жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам социального найма;

- предоставление гражданам, являющимися собственниками жилых помещений, переселяемым в рамках Программы, жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам мены (возможен выкуп).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=680E0A289CEE7D3AFF422E2EF28091F724E82E7F4698F163421877DC86D0C8332CD4A44E12F8D2914EI8N) Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, при этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей [стоимости](consultantplus://offline/ref=680E0A289CEE7D3AFF422E2EF28091F72CE22B78409AAC694A417BDE81DF97242B9DA84F12F8D149I5N) одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

В целях реализации Подпрограммы 1 подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов (Приложение №1 к Подпрограмме 1).

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется согласно региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Для обеспечения выполнения Подпрограммы 1 в 2019 году необходимы денежные средства в размере 8202,3 тыс.руб., в том числе

• федеральный бюджет – 5356,6 тыс. руб.

• областной бюджет – 2372,9 тыс. руб.

• бюджет муниципального образования – 472,8 тыс. руб.

Расходы на реализацию Подпрограммы 1 и План реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложениях №2 и №3 к Подпрограмме 1.

**Раздел 4.**

***Механизм управления и контроля за реализацией*** ***Подпрограммы 1***

Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет глава администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Заместитель главы администрации осуществляет управление реализацией Подпрограммой 1, осуществляет оперативный контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 1:

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы 1;

- осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы 1 по использованию бюджетных средств исполнителями программы;

- готовит информацию по оценке эффективности муниципальной программы до 01 марта следующего за отчетным годом.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров - подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 1***

Оценка эффективности Подпрограммы 1 осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Подпрограммы 1 в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности проживания жителей МО Кузнечнинское городское поселение.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей, приведенных в Приложении №4 к Подпрограмме 1.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом, 2020 год соответственно, в следующем порядке:

1. отношение фактической расселенной жилой площади к планируемой расселенной площади за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оп = Пф / Пп ,

где Оп - отношение фактической расселенной жилой площади к планируемой расселенной площади;

Пф (Пп) - фактическая (планируемая) расселенная жилая площадь, кв.м

1. отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Орп = РПф / РПп ,

где Орп - отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений;

РПф (РПп) - фактическое (планируемое) количество расселенных помещений, ед.

1. отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оч = Чф / Чп ,

где Оч - отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей;

Чф (Чп) - фактическое (планируемое) количество переселенных жителей, чел.

оценка эффективности расходования денежных средств по Подпрограмме проводится путем расчета показателя «Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат за отчетный период», который рассчитывается по формуле:

Срб = РБф / РБп ,

где Срб - степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат за отчетный период;

РБф (РБп) - фактическое (плановое) значение бюджетных затрат по Подпрограмме.

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 являются:

* степень приближения достигнутых результатов Подпрограммы 1 к поставленным целям;
* отклонение достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы 1 от плановых значений;
* динамика расходов на реализацию Подпрограммы 1.

Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на основании отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей Подпрограммы 1, эффективности использования средств бюджета, осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 за истекший год.

При этом особое внимание обращается на соответствие достигнутых показателей утвержденным целевым показателям Подпрограммы 1, а также на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1.

При несоответствии достигнутых в отчетном году показателей целевым показателям, утвержденным в Подпрограмме 1, и низкой оценке эффективности реализации Подпрограммы 1, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение принимает решение:

* о внесении изменений в Подпрограмму 1 по корректировке целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий;
* о досрочном прекращении действия Подпрограммы 1.

Сектор экономики и финансов, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет главе администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение отчет о ходе реализации Подпрограммы 1 за истекший период.

**РАЗДЕЛ 6.**

***Основные меры правового регулирования Подпрограммы 1***

Основными мерами правового регулирования Подпрограммы 1 являются:

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 г. №134 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»;

- Устав муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- Решение Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение от 12.12.2019 г. №21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов №141 от 12.12.2018 г «О местном бюджете муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

**РАЗДЕЛ 7.**

***Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1***

Риски реализации Подпрограммы 1 разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы 1, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы 1.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы 1;

- несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 1;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы 1 при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы 1.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы 1;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 1;

- своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы 1, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 1.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- роста уровня инфляции;

- недостаточности финансирования из бюджетных источников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к Подпрограмме 1  **Перечень аварийных многоквартирных домов на 01.10.2019 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число  жителей - всего | Число  жителей, планируемых к переселению всего | Общая  площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений, в том числе | | | Расселяемая площадь жилых помещений, в том числе | | | | Всего | частная собств. | мун. собств. | Всего | частная собств. | мун. собств. | | номер | дата | чел. | чел. | кв. м. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Пионерская, д.4 | 200 51 | 26.12.2013 07.06.2019 | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 14 | 14 | 378,26 | 5 | 4 | 1 | 234,26 | 191,00 | 43,26 | | 2 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Пионерская, д.6 | 200 51 | 26.12.2013 07.06.2019 | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 25 | 25 | 375,48 | 8 | 3 | 5 | 375,48 | 141,70 | 233,78 | | 3 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Пионерская, д.8 | 200 51 | 26.12.2013 07.06.2019 | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 36 | 36 | 650,92 | 12 | 10 | 2 | 650,92 | 538,70 | 112,22 | | 4 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Привокзальная, д.1/51 | 200 51 | 26.12.2013 07.06.2019 | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 30 | 30 | 451,20 | 10 | 3 | 7 | 363,50 | 103,90 | 259,60 | | 5 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Железнодорожная, д.4 | 200 51 | 26.12.2013 07.06.2019 | 31.01.2020 | 01.05.2020 | 13 | 13 | 195,28 | 4 | 1 | 3 | 177,00 | 45,80 | 131,20 | | 6 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, пгт Кузнечное, ул.Привокзальная, д.9 | 144 | 30.12.2015 | 01.12.2021 | 01.12.2022 | 25 | 25 | 458,98 | 11 | 10 | 1 | 422,98 | 387,81 | 35,17 | |  |  |  |  |  | ИТОГО | 143 | 143 | 2510,12 | 50 | 31 | 19 | 2224,14 | 1408,91 | 815,23 | |

Приложение №2 к Подпрограмме 1

**Расходы**

**на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»\*** | | | | |
|  | Всего: | 8202,3 | - | - | 8202,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 5356,6 | - | - | 5356,6 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2372,9 | - | - | 2372,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 472,8 | - | - | 472,8 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |

Приложение №3 к Подпрограмме 1

**План реализации**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год  тыс.руб. | 2018 год  тыс.руб. | 2019 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | 8202,3 |
| Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) |  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | - | - | 5356,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | 2372,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | - | - | 472,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

Приложение №4 к Подпрограмме 1

**Целевые показатели**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Количество приобретенных квартир на вторичном рынке (выкуп) | ед. |  |  | 4 |
| 2 | Расселенная площадь | м² | - | - | 133,2 |
| 3 | Количество расселенных помещений | ед. | - | - | 3 |
| 4 | Количество переселенных жителей | чел. | - | - | 12 |

Приложение №5 к Подпрограмме 1

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов необходимых на реализацию мероприятий, в том числе по годам,  тыс.руб. |
| Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | Приобретение 4 квартир для расселения 4 квартир общей площадью 177,0 кв.м.  Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2019 год составляет 45685 рублей.  Доля софинансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования по этапу 2019 года составляет 33%.  Обязательное софинансирование бюджета муниципального образования 5%.  Дополнительно приобретенные квадратные метры оплачиваются за счет средств бюджета муниципального образования. | 8202,3  в том числе по годам:  2019 – 8202,3  в том числе:  федеральный бюджет – 5356,6  областной бюджет – 2372,9  местный бюджет – 472,8 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование  подпрограммы | «Капитальный ремонт многоквартирных домовна территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение»;  -Организации, определяемые в порядке, установленном ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение». |
| Цели подпрограммы | - обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;  - содержание муниципального жилого фонда и нежилых помещений в МКД. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля единиц муниципального жилого фонда, в которых проведен выборочный капитальный ремонт в общем количестве муниципального жилого фонда, в котором необходимо провести выборочный капитальный ремонт – 100%;  - выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 3 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2019 гг |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2, составляет 713,0 тыс.руб.:  на 2017 г. – 174,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 174,5 тыс. руб.  на 2018 г. – 286,7 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 286,7 тыс. руб.  на 2019 г. – 251,8 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 251,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - выборочный капитальный ремонт муниципального жилья- 3 ед.  - обеспечение сохранности жилого фонда  - улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан. Статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации на органы местного самоуправления, как наймодателя жилого помещения, возложены обязанности по осуществлению капитального ремонта жилого помещения и принятию участия в надлежащем содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов, в которых сдано в наем жилое помещение.

Программой 2 обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы муниципального жилищного фонда.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения технического состояния и уровня физического износа муниципального жилого фонда.

Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта в необходимых объемах;

- фактическим отсутствием капитальных плановых ремонтов в необходимых объемах;

- низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением платежеспособной части к общему имуществу многоквартирных домов.

Проведенный анализ состояния жилищного фонда муниципального образования показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативном правовом обеспечении, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонтах.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2***

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

Срок реализации подпрограммы - 2017-2019 годы.

Для обеспечения выполнения Подпрограммы 2 на 2017-2019 годы необходимы средства в размере 713,0 тыс.руб., в том числе по годам:

• в 2017 году - 174,5 тыс. руб.

• в 2018 году – 286,7 тыс. руб.

• в 2019 году – 251,8 тыс. руб.

Источник финансирования Подпрограммы 2 местный бюджет.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий***

При реализации Подпрограммы 2 необходимо выполнить следующие мероприятия:

-составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

-установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- привлечение бюджетных ресурсов для проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общедомового имущества многоквартирных жилых домов в объеме муниципальной доли в общем имуществе.

**Раздел 4.**

***Механизм реализации Подпрограммы 2***

Участниками Подпрограммы 2 являются:

- управляющие организации;

- администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- подрядные организации.

Полномочия и функции заказчика Подпрограммы 2:

- администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение - определяет основные положения программы, совместно с управляющими организациями определяет очередность производства капитального ремонта, необходимость производства тех или иных работ, участвует в выборе подрядных организаций для производства ремонтных работ, проверяет сметную стоимость работ, осуществляет контроль за выделением денежных средств;

- на основании представленных документов осуществляет принятие решения о выделении денежных средств на производство работ, контролирует целевое использование выделенных средств и производство запланированных работ;

- управляющие организации – представляют проектно-сметную документацию, участвуют в осуществлении контроля за производством работ и в приемке выполненных работ, в т.ч. скрытых работ или выполняют функцию подрядных организаций;

- подрядные организации – выполняют работы на основании муниципального контракта (договора), заключенного по результатам выбора подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 2***

Основным показателем выполнения Подпрограммы 2 является:

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда;

- составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

- установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- снижение социальной напряженности;

- создание безопасных условий для проживания граждан

Оценка эффективности Подпрограммы 2 осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Подпрограммы 2 в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности проживания жителей МО Кузнечнинское городское поселение.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей, приведенных в Приложении №4 к Подпрограмме 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом, 2018, 2019 и 2020 годов соответственно, в следующем порядке:

1) отношение числа единиц фактически проведенного выборочного капитального ремонта к планируемым единицам за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Овкр = ВКРф / ВКРп

где Овкр - отношение фактически проведенного капитального ремонта к планируемым единицам;

ВКРф (ВКРп) - фактические (планируемые) единицы, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, ед.

2) отношение числа фактически проведенных обследований к числу планируемых обследований муниципального жилого фонда за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оо = Оф / Оп

где Оо - отношение числа фактически проведенных обследований к числу планируемых обследований;

Оф (Оп) – число фактических (планируемых) обследований муниципального жилого фонда, ед.

**РАЗДЕЛ 6.**

***Основные меры правового регулирования Подпрограммы 2***

Основными мерами правового регулирования Подпрограммы 2 являются:

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Устав муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- Решение Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение от 12.12.2019 г. №21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов №141 от 12.12.2018 г «О местном бюджете муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

**РАЗДЕЛ 7.**

***Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 2***

Риски реализации Подпрограммы 2 разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы 2, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы 2.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы 2;

- несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 2;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы 2 при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы 2.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы 2;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2;

- своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы 2, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 2.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- роста уровня инфляции;

- недостаточности финансирования из бюджетных источников.

**Расходы**

**на реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 713,0 | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 713,0 | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

**План реализации**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год  тыс.руб. | 2018 год  тыс.руб. | 2019 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
| Обеспечение капитального ремонта, в том числе: |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
| - ремонт муниципального жилого фонда; |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
| - содержание муниципального жилого фонда и нежилых помещений в МКД |  |  |  | Местный бюджет- | 174,5 | 286,7 | 251,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

**Целевые показатели**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | ед. | 1 | 1 | 1 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финанси-рования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов необходимых на реализацию мероприятий, в том числе по годам |
| **Мероприятие 1** Обеспечение капитального ремонта | местный бюджет | Проведение выборочного капитального ремонта:  2017 г: - замена окна ул.Юбилейная, д.8, кв.15;  2018 г: - ремонт полов Приоз.шоссе д.6а кв 4;  2019 г: - замена полов, электропроводки и электрического счетчика ул.Юбилейная, д.5, кв.26  Субсидия юридическим лицам за содержание нежилых помещений  Прочие (перечисления в ЕИРЦ) | 713,0 тыс.руб.  152,0 тыс.руб.  в том числе по годам:  2017 – 15,0 тыс.руб.  2018 – 92,2 тыс.руб.  2019 – 44,8 тыс.руб  481,5 тыс.руб.  в том числе по годам:  2017 – 159,5 тыс.руб.  2018 – 139,0 тыс.руб.  2019 – 183,0 тыс.руб.  79,5 тыс.руб.  в том числе по годам:  2017 – 0  2018 – 55,5 тыс.руб.  2019 – 24,0 тыс.руб. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2019 гг»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг» (далее – Подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель Подрограммы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку Подпрограммы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Беляева Ольга Пантелеевна – ведущий специалист администрации по социальной политике  тел.8 (81379) 98-242,  Kuznechnoe2005@yandex.ru |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи (супруг(а) после развода, одинокая мама (отец) с детьми), соответствующие следующим условиям:  - граждане Российской Федерации;  - возраст супругов на дату утверждения списка претендентов должен быть не моложе 18 и не превышать 35 лет;  - имеющие постоянное место жительства на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  - признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;  - имеющие доходы либо иные денежные средства, либо имущество, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты |
| Цель Подпрограммы | Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования. |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы 3 являются:  - предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья или строительство индивидуального жилого дома;  - создание условий для привлечения гражданами собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для строительства (приобретения) жилья и строительство индивидуального жилого дома;  - создание между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило в 2018 -2019 годах обеспечить жильем 1 семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, в том числе:  в 2018 году – 0;  в 2019 году – 1.  Общая площадь построенного (приобретенного) жилья – 55,3 кв.м, в том числе:  2018 год – 0;  2019 год – 55,3 кв.м. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018 – 2019 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования – 932,9 тыс.руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 92,0 тыс.руб.;  Областной бюджет – 830,6 тыс.руб.;  Бюджет муниципального образования – 10,3 тыс.руб.;  2018 год – 0;  2019 год – 932,9 тыс.руб. в том числе:  Федеральный бюджет – 92,0 тыс.руб.;  Областной бюджет – 830,6 тыс.руб.;  Бюджет муниципального образования – 10,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели Подпрограммы | - Доля семей (граждан), улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2019 года составила 6%.  - Улучшение жилищных условий 1 молодой семье;  - Приобретение (строительство) жилья молодой семьей – 55,3 кв.м, в том числе:  2018 год – 0;  2019 год – 55,3 кв.м. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования.

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан, в том числе молодых семей, является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости.

В муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области на 1 декабря 2018 г. признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 18 молодых (возраст супругов до 35-ти лет) семей, из них 4 семьи изъявили желание принять участие в основных мероприятиях «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» и мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым в семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение жилищных условий.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здоровье, образование, правонарушения и другое.

Муниципальная поддержка граждан в рамках реализации мероприятий настоящей Подпрограммы 3 содействует решению жилищной проблемы граждан на территории муниципального образования, что создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.

2. Цель Подпрограммы 3

2.1. Основной целью Подпрограммы 3 является муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2.2. Применительно к настоящей Подпрограмме 3 под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация следующих целевых мероприятий:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятии ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,

что отражено в Приложении 1 к Подпрограмме 3.

3.Основные задачи Подпрограммы 3

3.1. Предоставление участникам настоящей Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета социальных выплат на использование их в приобретении готового жилого помещения, в оплате долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в оплате строительства индивидуального жилого дома, в том числе в уплате первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья.

3.2. В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3 должно быть обеспечено взаимодействие между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями по созданию доступности в оплате строительства (приобретения) жилья на территории муниципального образования молодыми гражданами и молодыми семьями, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4.Сроки реализации и финансирование Подпрограммы 3

Начало реализации Подпрограммы 3 – январь 2018 года, окончание реализации Подпрограммы 3 – 31 декабря 2019 года.

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области, а также прочих источников финансирования (средств областного и федерального бюджетов, собственные и кредитные средства граждан, средства предприятий – работодателей граждан – участников жилищных программ).

Финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятии ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018 – 2019 годы составляет 932,9 тыс.руб., в том числе:

– 2018 год – 0;

– 2019 год – 932,9 тыс.руб, в том числе:

• федеральный бюджет – 92,0 тыс. руб.

• областной бюджет – 830,6 тыс. руб.

• бюджет муниципального образования – 10,3 тыс. руб.

Сумма предоставления социальной выплаты за счет средств местного бюджета на одного участника (гражданина, молодую семью) производится расчетным путем в размере 1% от размера социальной выплаты.

Динамика финансирования муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг» приведена в приложении 2 к Подпрограмме 3, план реализации отражен в Приложении 3 к Подпрограмме 3.

5.Исполнители и участники мероприятий Подпрограммы 3

Основной исполнитель Подпрограммы 3 – администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Соисполнитель Подпрограммы 3 – отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Участником мероприятия Подпрограммы 3 по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее – социальные выплаты) могут быть граждане, удовлетворяющие всем условиям:

– молодая семья, под которой понимается состоящая в зарегистрированном браке супружеская пара, возраст обоих супругов на дату утверждения списка претендентов не превышает 35 лет, или неполная семья, состоящая из одного родителя (супруг(а) после развода, одинокая мама (отец)), чей возраст на дату утверждения списка претендентов не превышает 35 лет, с детьми;

– граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в данной Подпрограмме после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- все члены семьи должны быть зарегистрированы по одному адресу.

6. Система управления Подпрограммой 3

и контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы 3

Управление и руководство выполнением мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области.

Общий контроль над выполнением Подпрограммы 3 осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области.

Контроль над выполнением мероприятий Подпрограммы 3 и целевым использованием финансовых средств осуществляет отдел по жилищной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области.

Контроль за финансированием мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградкой области.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммных мероприятий

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 3 и использования выделенных на их реализацию средств местного бюджета муниципального образования будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- регулирования порядка расчета размера и предоставления гражданам финансовой поддержки в улучшении жилищных условий;

- привлечения гражданами собственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов (займов), на строительство (приобретение) жилья, а также средств организаций, участвующих в реализации программы (за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты или займы).

Обязательным условием оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом, 2021, 2022 и 2023 годов соответственно, в следующем порядке:

отношение количества молодых семей фактически улучшивших жилищные условия к планируемому количеству молодых семей за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Омс = МСф / МСп

где Омс - отношение количества семей фактически улучшивших жилищные условия к планируемой величине;

МСф (МСп) - фактическое (планируемое) количество молодых семей улучшивших жилищные условия.

8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 3

В результате создания в рамках реализации настоящей Подпрограммы 3 органами местного самоуправления условий, для осуществления гражданами права на жилище, путем предоставления бюджетных средств, а также стимулирование привлечения гражданами собственных средств, средств предоставляемых им ипотечных жилищных кредитов или займов на строительство (приобретение) жилья, а также средств организаций, участвующих в реализации Подпрограммы (за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты или займы) на строительство (приобретение) жилых помещений, произошло улучшение жилищных условий 1 молодой семьи.

Общая площадь построенного (приобретенного) жилья – 55,3 кв.м, в том числе:

- 2018 год – 0;

- 2019 год – 55,3 кв.м, что отражено в Приложении 4 к Подпрограмме 3.

9. Основные меры правового регулирования Подпрограммы 3

Основными мерами правового регулирования Программы 3 являются:

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года №6 «Об утверждении положения «О порядке предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования»;

- Устав муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- Решение Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение от 12.12.2019 г. №21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов №141 от 12.12.2018 г «О местном бюджете муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 3

Риски реализации Подпрограммы 3 разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы 3, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы 3.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы 3;

- несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 3;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы 3 при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы 3.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы 3;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 3;

- своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы 3, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 3.

Внешние риски могут являться следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- роста уровня инфляции;

- недостаточности финансирования из бюджетных источников.

Приложение 1 к Подпрограмме 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан

на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия. | Ответственный за реализацию | Год | |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг» | администрация МО Кузнечнинское городское поселение,  отдел по жилищной политике администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО | 2018 | 2019 |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2018 | 2019 |

Приложение 2 к Программе 3

Расходы на реализацию муниципальной Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан

на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг»

| №  п/п | Источники финансирования | Всего  (тыс.руб.) | В том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| первый год реализации | второй год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего: | 932,9 |  | 932,9 |
| 2 | в том числе за счет средств: |  |  |  |
| 3 | федерального бюджета (плановый объем) | 92,0 |  | 92,0 |
| 4 | областного бюджета (плановый объем) | 830,6 |  | 830,6 |
| 5 | местного бюджета (плановый объем) | 10,3 |  | 10,3 |
| 6 | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |

Приложение 3 к Подпрограмме 3

План

реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан

на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма  «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы» | администрация МО Кузнечнинское городское поселение,  отдел по жилищной политике администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО | 2018 | 2019 | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2019 | 932,9 | 92,0 | 830,6 | 10,3 |  |
| Итого: |  | | | 932,9 | 92,0 | 830,6 | 10,3 |  |
| Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2018 | 2019 | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2019 | 932,9 | 92,0 | 830,6 | 10,3 |  |
| Итого |  | | | 932,9 | 92,0 | 830,6 | 10,3 |  |

Приложение 4 к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | |
| Базовый период  2017 год | 2018 | 2019 | Итого  2018-2019 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма  «Улучшение жилищных условий граждан  на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 гг» | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | семья | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 0 | 0 | 55,3 | 55,3 |

Приложение №5 к Подпрограмме 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

Подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2018-2019 гг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финанси-рования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов необходимых на реализацию мероприятий, в том числе по годам  тыс.руб. |
| **Мероприятие 1** Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | Стоимость 1 кв.м. – 44424 руб.  Размер социальной выплаты - 50% от расчетной стоимости жилья.  Доля бюджета МО – 1% от размера социальной выплаты.  Претенденты:  2018 год – нет  2019 год– Мартюшева Т.М., состав семьи 2 чел., соц.норма общ.площади жил.пом-я 42 кв.м., приобретенная общая площадь жилья 55,3 кв.м. | 932,9  в том числе по годам:  2018 – 0  2019 – 932,9  в том числе:  федеральный бюджет – 92,0  областной бюджет – 830,6  местный бюджет – 10,3 |

\* Социальная норма общей площади жилого помещения на членов семьи, заявленных на предоставление социальной выплаты (1 чел - 33 кв.м.; 2 чел. - 42 кв.м.; 3 и более чел. - по 18 кв.м. на 1 чел.)