

**Администрация муниципального образования**

**Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «14» октября 2014 года№ 123**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг» в новой редакции |

В соответствии с п.5.3 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013 года № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг" в новой редакции.

2. Распоряжение администрации МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 57 от 24.04.2014 года "Обеспечение качественным жильем граждан проживающих на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2016 гг" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Приложении к районной газете «Красная звезда» «Приозерский край» и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселение [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru)

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы администрации П.В. Фильчук

исп- Фильчук П.В.

Разослано: дело-1, прокуратура-1,бух.адм-1, зам.гл-1,КСО-1.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «14 »октября 2014 года № 123

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории**

**муниципального образования Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

**Ответственные за разработку Программы:**

**заместитель главы администрации**

**Фильчук Павел Викторович (тел.98-242)**

**электронная почта Kuznechnoe2005@yandex.ru**

**ведущий специалист администрации**

**по социальной политике Беляева Ольга Пантелеевна (тел.98-242)**

**электронная почта Kuznechnoe2005@yandex.ru**

**пгт Кузнечное**

**2014**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории**

**муниципального образования Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование  программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг» (далее – Программа) |
| Основной исполнитель программы | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители программы | Организации, определяемые в порядке, установленном ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Участники программы | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»  Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  -обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  - Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кузнечнинское городское поселение);  -Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания,  снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда и общедомового имущества МО Кузнечнинское городское поселение  2. Обследование муниципального жилого фонда  3. Расселенная площадь – м2  4. Снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного до 1 января 2012 года |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 год -2016 год |
| Объем  бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 1273,0 тыс.руб.:  - на 2014 г. 642,0 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 642,00 тыс. руб.;  - на 2015 г. – 331,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 331,00 тыс. руб.;  - на 2016 г. – 300,00 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 300,00 тыс. руб.;  Источник финансирования Программы – бюджет администрации МО Кузнечнинское городское поселение, средства субсидии из Областного бюджета |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилья- 5 ед.  Количество расселенных аварийных домов – 1;  расселенная площадь – 97,7 кв.метров;  количество расселенных помещений – 2 ед.;  количество переселенных жителей – 2 чел. |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На 1 января 2014 года площадь признанных аварийными многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение составляет 2090,34 квадратных метров, требуется переселение 126 жителей.

Большую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

Пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан. Статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации на органы местного самоуправления, как наймодателя жилого помещения, возложены обязанности по осуществлению капитального ремонта жилого помещения и принятию участия в надлежащем содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов, в которых сдано в наем жилое помещение.

Программой обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы муниципального жилищного фонда.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения технического состояния и уровня физического износа муниципального жилого фонда.

Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта в необходимых объемах;

- фактическим отсутствием капитальных плановых ремонтов в необходимых объемах;

-увеличением доли муниципального жилищного фонда за счет муниципализации ведомственного жилищного фонда и жилищного фонда федеральной собственности, так как предыдущие балансодержатели передаваемого жилищного фонда под различными предлогами не признавали его ветхим и аварийным, экономили средства предприятий на ремонте жилищного фонда, который считали обузой;

-низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением платежеспособной части к общему имуществу многоквартирных домов.

Проведенный анализ состояния жилищного фонда муниципального образования показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативном правовом обеспечении, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонтах.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы .***

Основными целями данной Программы являются:

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда,

- Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кузнечнинское городское поселение);

-Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания,

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения.

- Переселение граждан их аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу.

-снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Срок реализации программы 2014-2016 годы.

Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения программы на 2014-2016 годы необходимы средства в размере 1273,0 тыс.руб.

• в 2014 году

- проводится выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 642 000 руб.

• в 2015 году

- проводится выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 100 000 руб.

- проводятся мероприятия по расселению 1 многоквартирного дома, признанного аварийным до 2012 года, с объемом местного финансирования на сумму 231000 руб.

• в 2016 году

- мероприятия по сносу 1 многоквартирного дома, признанного аварийным до 2012 года, на сумму 300 000 руб.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий***

При реализации данной Программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

-составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

-установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- привлечение бюджетных ресурсов для проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общедомового имущества многоквартирных жилых домов в объеме муниципальной доли в общем имуществе.

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами.

Реализация программы позволит ликвидировать 178,8 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение состояния здоровья населения.

**Раздел 4.**

***Механизм реализации муниципальной программы***

4.1. Участниками данной программы являются:

- управляющие организации;

- администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- подрядные организации

4.2. Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы

Полномочия и функции заказчика программы:

-администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение – определяет основные положения программы, совместно с управляющими организациями определяет очередность производства капитального ремонта, необходимость производства тех или иных работ, участвует в выборе подрядных организаций для производства ремонтных работ, проверяет сметную стоимость работ, осуществляет контроль за выделением денежных средств,

-на основании представленных документов осуществляет принятие решения о выделении денежных средств на производство работ, контролирует целевое использование выделенных средств и производство запланированных работ;

- управляющие организации – представляют проектно-сметную документацию, участвуют в осуществлении контроля, за производством работ и в приемке выполненных работ, в т.ч. скрытых работ или выполняют функцию подрядных организаций;

- подрядные организации – выполняют работы на основании муниципального контракта (договора), заключенного по результатам выбора подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы***

Основным показателем выполнения Программы являются:

- количество переселенных в 2015-2016 годах граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде,

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда

-составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

-установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Сроки принятия |
| 1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» | | | | |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к постановлению от 14 .10.2014г. № 123

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | Всего: | 1273,0 | 642,0 | 331,0 | 300,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1273,0 | 642,0 | 331,0 | 300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 531,0 | --- | 231,0 | 300,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 531,0 | --- | 231,0 | 300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 742,0 | 642,0 | 100,0 | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 742,0 | 642,0 | 100,0 | -- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению от 14 .10.2014г. № 123

**План реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год  тыс.руб. | 2015 год  тыс.руб. | 2016 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретения жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками (вторичный рынок, договор купли-продажи жилого помещения) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | - | 231,0 | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилого дома |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | - | - | 300,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 642,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению от 14 .10.2014г. № 123

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | | Базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 г. |
| 1 | Расселенная площадь | м² | - | 97,7 | - | 56,2 |
| 2 | Количество расселенных помещений | ед. | - | 2 | - | 1 |
| 3 | Количество переселенных жителей | чел. | - | 2 | - | 2 |
| 4 | Снос аварийного жилого дома | ед. | - | - | 1 | - |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Ед. | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Обследование муниципального жилого фонда | Ед. | 4 | 3 | 0 | 3 |

Приложение № 4

к постановлению от 14.10.2014г. №123

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

2. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фондана территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» (далее – Подпрограмма 1) |
| Основной исполнитель подпрограммы | Глава администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | - Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Кузнечнинское городское поселение);  - Создание условий для жилищного строительства. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания,  - Снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Расселенная площадь – м2  Количество расселенных помещений – ед.  Количество переселенных жителей – чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2016 гг |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1, составляет 531,0 тыс.руб.:  - на 2015 г. – 231,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета –231,0 тыс. руб.;  - на 2016 г. – 300,00 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета –300,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество расселенных аварийных домов – 1;  расселенная площадь – 97,7 кв.метров;  количество расселенных помещений – 2 ед.;  количество переселенных жителей – 2 чел. |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На 1 января 2014 года площадь признанных аварийными многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение составляет 2090,34 квадратных метров, требуется переселение 126 жителей.

Большую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы***

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

1. Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

1. Переселение граждан их аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу.

2. Снос одного многоквартирного аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Срок реализация Подпрограммы 1 – 2015-2016 гг.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий и механизм реализации Подпрограммы 1***

Механизм реализации Подпрограммы 1 включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по выполнению программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение составляются ежегодно в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы 1 отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем финансовых средств – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы 1, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- составление ежегодного отчета о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:

- предоставление гражданам, занимающим жилые помещения муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам социального найма, переселяемым в рамках Подпрограммы, жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам социального найма;

- предоставление гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, переселяемым в рамках Программы, жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по договорам мены.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками (вторичный рынок, договор купли-продажи жилого помещения).

В целях реализации Подпрограммы 1 подготовлен [Перечень](consultantplus://offline/main?base=SPB;n=111224;fld=134;dst=100217) аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (Приложение №1 к Подпрограмме 1).

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 531,0 тыс.руб., в том числе по годам:

- на 2015 г. – 231,0 тыс.руб.

- на 2016 г. – 300,00 тыс.руб.

Объем финансирования рассчитан исходя из:

1. - предоставления жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению

если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире;

- средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, устанавливаемой ежеквартально в целях реализации муниципальных жилищных программ. Средняя рыночная стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 4 квартал 2014 года по МО Кузнечнинское городское поселение 47 169 рублей (Утверждена Постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 05.09.2014 года №103).

2. предусмотрены затраты на снос аварийного жилого дома после расселения.

Возможны дополнительные расходы, связанные с оплатой стоимости дополнительных метров, но не более установленной органом местного самоуправления нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, в случае, если по результатом торгов приобретаемая площадь будет превышать расселяемую.

Расходы на реализацию Подпрограммы 1 и План реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложениях №2 и №3 к Подпрограмме 1.

**Раздел 4.**

***Механизм управления и контроля за реализацией*** ***Подпрограммы 1***

Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет глава администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Заместитель главы администрации осуществляет управление реализацией Подпрограммой 1, осуществляет оперативный контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 1:

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы 1;

- осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы 1 по использованию бюджетных средств исполнителями программы;

- готовит информацию по оценке эффективности муниципальной программы до 01 марта следующего за отчетным годом.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров - подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 1***

Оценка эффективности Подпрограммы 1 осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Подпрограммы 1 в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности проживания жителей МО Кузнечнинское городское поселение.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей, приведенных в Приложении №4 к Подпрограмме 1.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом, 2016 и 2017 годов соответственно, в следующем порядке:

1. отношение фактической расселенной площади к планируемой расселенной площади за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оп = Пф / Пп ,

где Оп - отношение фактической расселенной площади к планируемой расселенной площади;

Пф (Пп) - фактическая (планируемая) расселенная площадь, кв.м

1. отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Орп = РПф / РПп ,

где Орп - отношение количества фактически расселенных помещений к планируемому количеству расселенных помещений;

РПф (РПп) - фактическое (планируемое) количество расселенных помещений, ед.

1. отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей за отчетный период должно быть больше или равно единице и рассчитывается по формуле:

Оч = Чф / Чп ,

где Оч - отношение количества фактически переселенных жителей к планируемому количеству переселенных жителей;

Чф (Чп) - фактическое (планируемое) количество переселенных жителей, чел.

оценка эффективности расходования денежных средств по Подпрограмме проводится путем расчета показателя «Степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат за отчетный период», который рассчитывается по формуле:

Срб = РБф / РБп ,

где Срб - степень соответствия бюджетных затрат по Подпрограмме запланированному уровню затрат за отчетный период;

РБф (РБп) - фактическое (плановое) значение бюджетных затрат по Подпрограмме.

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 являются:

* степень приближения достигнутых результатов Подпрограммы 1 к поставленным целям;
* отклонение достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы 1 от плановых значений;
* динамика расходов на реализацию Подпрограммы 1.

Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на основании отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей Подпрограммы 1, эффективности использования средств бюджета, осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 за истекший год.

При этом особое внимание обращается на соответствие достигнутых показателей утвержденным целевым показателям Подпрограммы 1, а также на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1.

При несоответствии достигнутых в отчетном году показателей целевым показателям, утвержденным в Подпрограмме 1, и низкой оценке эффективности реализации Подпрограммы 1, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение принимает решение:

* о внесении изменений в Подпрограмму 1 по корректировке целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий;
* о досрочном прекращении действия Подпрограммы 1.

Сектор экономики и финансов, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет главе администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение отчет о ходе реализации Подпрограммы 1 за истекший период.

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Сроки принятия |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фондана территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг» | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к Подпрограмме 1  **Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей - всего | Число жителей, планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | |  |
|  | Всего | в том числе | | всего | в том числе | |  | |  |
|  | номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | основные затраты |  |  |
|  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 178,80 | 2 | 1 | 1 | 97,70 | 53,30 | 44,40 |  |  |  |
| 168 | пгт. Кузнечное, ул. Привокзальная, д.12 | 1 | 15.07.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 |  | 178,80 | 2 | 1 | 1 | 97,70 | 53,30 | 44,40 |  |  |  |

Приложение №2 к Подпрограмме 1

**Расходы**

**на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 531,0 | --- | 231,0 | 300,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 531,0 | --- | 231,0 | 300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3 к Подпрограмме 1

**План реализации**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год  тыс.руб. | 2015 год  тыс.руб. | 2016 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретения жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками (вторичный рынок, договор купли-продажи жилого помещения) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | - | 231,0 | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилого дома |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | - | - | 300,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

Приложение №4 к Подпрограмме 1

**Целевые показатели**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | | Базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013-2014 гг |
| 1 | Расселенная площадь | м² | 97,7 | - | - | 56,2 |
| 2 | Количество расселенных помещений | ед. | 2 | - | - | 1 |
| 3 | Количество переселенных жителей | чел. | 2 | - | - | 2 |
| 4 | Снос аварийного жилого дома | ед. | - | 1 | - | - |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование  подпрограммы | «Капитальный ремонт многоквартирных домовна территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» (далее – Подпрограмма 2) |
| Основной исполнитель подпрограммы | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение»  -Организации, определяемые в порядке, установленном ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Участники подпрограммы | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение |
| Цели и задачи подпрограммы | - Обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  - Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Кузнечнинское городское поселение); |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда и общедомового имущества МО Кузнечнинское городское поселение  2. Обследование муниципального жилого фонда |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2015 гг |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2, составляет 742,0,0 тыс.руб.  - на 2014 г. - 642,0 тыс. руб.  - на 2015 г. – 100,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  Источник финансирования Подпрограммы 2- бюджет администрации МО Кузнечнинское городское поселение. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - выборочный капитальный ремонт муниципального жилья- 5 ед.  - обеспечение сохранности жилого фонда  - улучшение жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

**РАЗДЕЛ 1.**

***Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан. Статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации на органы местного самоуправления, как наймодателя жилого помещения, возложены обязанности по осуществлению капитального ремонта жилого помещения и принятию участия в надлежащем содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов, в которых сдано в наем жилое помещение.

Программой 2 обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы муниципального жилищного фонда.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения технического состояния и уровня физического износа муниципального жилого фонда.

Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта в необходимых объемах;

- фактическим отсутствием капитальных плановых ремонтов в необходимых объемах;

-увеличением доли муниципального жилищного фонда за счет муниципализации ведомственного жилищного фонда и жилищного фонда федеральной собственности, так как предыдущие балансодержатели передаваемого жилищного фонда под различными предлогами не признавали его ветхим и аварийным, экономили средства предприятий на ремонте жилищного фонда, который считали обузой;

-низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением платежеспособной части к общему имуществу многоквартирных домов.

Проведенный анализ состояния жилищного фонда муниципального образования показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативном правовом обеспечении, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонтах.

**РАЗДЕЛ 2.**

***Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2***

Основными целями Программы 2являются:

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда,

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Кузнечнинское городское поселение);

Срок реализации программы 2014-2015 годы.

Для обеспечения выполнения Подпрограммы 2 на 2014-2015 годы необходимы средства в размере 742,0 тыс.руб.

• в 2014 году - 642,0тыс. руб.

• в 2015 году – 100,0 тыс. руб.

**РАЗДЕЛ 3.**

***Система программных мероприятий***

При реализации Подпрограммы 2 необходимо выполнить следующие мероприятия:

-составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

-установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- привлечение бюджетных ресурсов для проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общедомового имущества многоквартирных жилых домов в объеме муниципальной доли в общем имуществе.

**Раздел 4.**

***Механизм реализации Подпрограммы 2***

4.1. Участниками Подпрограммы 2 являются:

- управляющие организации;

- администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- подрядные организации

4.2. Формы и методы управления Подпрограммой 2, распределение полномочий и функций между участниками Подпрограммы 2

Полномочия и функции заказчика Плдпрограммы 2:

-администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение - определяет основные положения программы, совместно с управляющими организациями определяет очередность производства капитального ремонта, необходимость производства тех или иных работ, участвует в выборе подрядных организаций для производства ремонтных работ, проверяет сметную стоимость работ, осуществляет контроль за выделением денежных средств,

-на основании представленных документов осуществляет принятие решения о выделении денежных средств на производство работ, контролирует целевое использование выделенных средств и производство запланированных работ;

- управляющие организации – представляют проектно-сметную документацию, участвуют в осуществлении контроля, за производством работ и в приемке выполненных работ, в т.ч. скрытых работ или выполняют функцию подрядных организаций;

- подрядные организации – выполняют работы на основании муниципального контракта (договора), заключенного по результатам выбора подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

**РАЗДЕЛ 5.**

***Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 2***

Основным показателем выполнения Подпрограммы 2 является:

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда

-составление, утверждение, организация ведения реестра муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта;

-установление очередности проведения выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- снижение социальной напряженности;

- создание безопасных условий для проживания граждан

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Сроки принятия |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг» | | | | |
|  |  |  |  |  |

**Расходы**

**на реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»** | | | | |
|  | Всего: | 742,0 | 642,0 | 100,0 | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 742,0 | 642,0 | 100,0 | -- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

**План реализации**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год  тыс.руб. | 2015 год  тыс.руб. | 2016 год  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг»** | | | | | | |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Федеральный бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 642,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

**Целевые показатели**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 гг» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | | Базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 г. |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Ед. | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Обследование муниципального жилого фонда | Ед. | 4 | 3 | 0 | 3 |