Администрация

Кузнечнинского городского поселения

 Приозерского муниципального района

Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » октября 2023 года **№ 481 .**

О внесении изменений в постановление

администрации № 303 от 24.12.2022г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

 и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

 и повышение энергоэффективности

Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2022-2024 годы»».

 В соответствии с порядком и методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кузнечнинского городского поселения, администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы», и читать в редакции согласно Приложению настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кузнечнинское городское поселение в сети интернет. [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Становова Н. Н.

 Исп.- Семенова С.Н.

Курносова Ю. Ю.

Ковалева И.В.

Гусева И.В.

Разослано: дело-1, прокуратура-1, бух. адм-1, зам. гл-1, КСО-1.

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Кузнечнинское городское поселение

 Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

 от «25 » октября 2023 года № 481

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА**

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО»

**Ответственные за разработку Программы:**

**заместитель главы администрации**

**пг. Кузнечное**

**2023г.**

Приложение № 1

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

**П А С П О Р Т**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2030 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; Правительство Ленинградской областиКомитет по ЖКХ Администрации ЛОКомитет по ТЭК Администрации ЛО |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;- Управляющие организации;- Строительные организации;- Подрядные организации;- Физические лица. |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию инфраструктуры Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в том числе теплотрассы.- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.- Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для обеспечения условий проживания населения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Реализация программы позволит: - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;- обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения- обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения, том числе с помощью резервных источников электроснабжения;- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,- обеспечение бытового обслуживания населения Кузнечнинское городское поселение; |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергической эффективностиПоддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2030 годы в ценах соответствующих лет составит **61 162,5** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации:2022 год – 7 605,5 тыс. рублей;2023 год – 44 557,0 тыс. рублей;2024 год – 4 500,0 тыс. рублей2025 год – 4 500,0 тыс. рублей2026 год – 0 тыс. рублей2027 год – 0 тыс. рублей2028 год – 0 тыс. рублей2029 год – 0 тыс. рублей2030 год – 0 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. ***Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы***

Существующие проблемы на территории Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

Основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы:

 - Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет;

 - Повышенный объем потребления энергетических ресурсов, при высоком уровне потерь, ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Единственным выходом из ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства;

- использование устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям энергоэффективности;

- требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач;

- необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО Кузнечнинское городское поселение.

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы позволят обеспечить повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании, так как решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной и инженерной инфраструктуры и её развития на новом технологическом фундаменте.

На решение этих проблем направлены основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кузнечнинское городское поселение, способных обеспечить к 2024 году поэтапный переход к рациональной модели потребления ресурсов. Планируемые мероприятий позволит обеспечить безаварийную работу в отопительные периоды, а также способствуют улучшению качества предоставляемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:

- Ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий

- Неопределенностью конъектуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

* Также в период 2020-2022 году были произведены работы по корректировки проектно-сметной документации по объекту «Строительство КОС с реконструкцией КНС 1,2,3 и реконструкцией канализационных коллекторов.
* Разработан проект ЗСО станции первого подъема.

Проведение данных мероприятий позволило значительно улучшить качество питьевой воды, а также качество предоставляемых коммунальных услуг в части холодного водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий по строительству КОС и реконструкции сетей водоотведения позволит снизить процент изношенных сетей водоотведения с 50% до 20%

Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО» включает в себя микрорайоны: мкр. КНИ, мкр. Ровное. Населённые пункты удалены друг от друга, в каждом населенном пункте функционирует общественная баня.

Программный подход к решению проблем содержания и развития бань необходим, так как без стройной комплексной системы содержания бань   Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении нормальных предоставляемых бытовых услуг. Важна четкая согласованность действий

местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в части субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Следует учитывать, что реализация Программы связана с производством капитального ремонта объектов инфраструктуры, вытекающей из полномочий, возложенных на муниципальное образование Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ».

Бюджетные средства, направляются на выполнение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Обоснование объема финансирования для проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры осуществляется исходя из возможностей областного бюджета и бюджета городского поселения.

В результате реализации данной муниципальной программы были реализованы важные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого, качественного предоставления коммунальных услуг:

Существующие проблемы на территории Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

1. ***Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы***

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития на территории Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО.

Основной целью Программы является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики. Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация программы позволит добиться:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- улучшение качества выполняемых работ по капитальному ремонту тепло-, водо-,
канализационных сетей, котельного оборудования, объектов водоснабжения в полном
объеме;

* внедрение новых эффективных материалов и технологий;
* эффективное использование средств областного бюджета и бюджета поселения;

-разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

* использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта тепло-, водо-, канализационных сетей, котельного оборудования и объектов водоснабжения.

-Повышение энергетической эффективности при производстве-передачи и потреблении энергетических ресурсов

* Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО на энергосберегающий путь развития
* Уменьшение потребления энергии и связанных с этим, затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15%
* Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса.
* Оборудовать индивидуальными приборами учета весь муниципальный жилой фонд

коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

Приложение № 2

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности Кузнечнинское**

**городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Единица измерения |  | Значения целевых показателей | Справочное: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Показатель 1, единица измерения |
| 1. | Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере | ед. | План. значение | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Факт. значение | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | п/м | План. значение | 0 | 1834 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1834 |
| Факт. значение | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Актуализация схем | шт. | План. значение | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Факт. значение | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  | ед. | План. значение | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Факт. значение | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | ед. | План. значение | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  | Ранее не приобреталось |
| Факт. значение | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | ед.. | План. значение | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Факт. значение | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для обеспечения условий проживания населения | ед. | План. значение | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Факт. значение | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб. | План. значение | 4600,0 | 5830,7 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  | 5830,7 |
| Факт. значение | 4600,0 | 5830,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение ремонтных работ в БПК | ед. | План.значение | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 3 |
| Факт. значение | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

 \* - При условии получения средств из областного бюджета;

<\*> При наличии в муниципальной программе подпрограмм целевые показатели формируются по каждой подпрограмме отдельно.

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | п/м | Плановый  | Сметный расчет | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 2. | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки территории | ед | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |
| 3 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | ед | мониторинг | Статистические данные | ежеквартально | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 4 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | ед | Плановый | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 5 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб. | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |
| 6 | Проведение ремонтных работ в БПК | ед | мониторинг | Статистические данные | мониторинг | заместитель главы администрации | Отсутствует |

Приложение № 4

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

**Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  | ***Всего:***  | **61 162,5** | **7 605,5** | **44 557,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 34 091,7 | 595,0 | 33 496,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 27 070,8 | 7010,5 | 11 060,3 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинское****городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы** | **Комитет по ТЭК** **Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;** | **2022** | **7 605,5** | **7 010,5** | **595,0** | **0** | **0** |
| **2023** |  **44 557,0** | **11 060,3** | **33 496,7** | **0** | **0** |
| **2024** | **4 500,0** | **4 500,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025** | **4 500,0** | **4 500,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2029** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2022-2030** | **61 162,5** | **27 070,8** | **34 091,7** | **0** | **0** |
| **Проектная часть** |
| **1.Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации.****Мероприятие по строительству и реконструкции объектов водоотведение и очистки сточных вод** | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | **601,0** | **6,0** | **595,0** | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **601,0** | **6,0** | **595,0** | **0** | **0** |
| Мероприятия 1.1По строительству и реконструкции объектов водоотведение и очистки сточных вод | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | **601,0** | **6,0** | **595,0** | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **601,0** | **6,0** | **595,0** | **0** | **0** |
| **2. Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации.** | Комитет по ТЭК Администрации ЛОГлава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  4 319,0 | 518,3 | 3 800,7 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** |  **4 319,0** | **518,3** | **3 800,7** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  4 319,0 | 518,3 | 3 800,7 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** |  **4 319,0** | **518,3** | **3 800,7** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» в том числе теплотрассы** | **Комитет по ТЭК Администрации ЛО** | 2022 | 1 152,5 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34407,3 | 4 711,3 | 29 696,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | **35 559,8** | **5 863,8** | **29 696,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | Комитет по ТЭК Администрации ЛОГлава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 783,9 | 4 087,9 | 29 696,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **33 783,9** | **4 087,9** | **29 696,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.2Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки территории.  | 2022 | 1 152,5 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 623,4 | 623,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **1 775,9** | **1 775,9** | **0** | **0** | **0** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий****«Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для** **обеспечения условий проживания населения»** | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 5 852,0 | 5 852,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 830,7 | 5 830,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **20 682,7** | **20 682,7** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 4 600,0 |  4 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 830,7 | 5 830,7 |  |  |  |
| 2024 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2022-2030** | **19 430,7** | **19 430,7** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.2 Проведение ремонтных работ в БПК | 2022 | 1 252,0 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2030** | **1 252,0** | **1 152,5** | **0** | **0** | **0** |

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, мероприятия, проекта – исполнитель/участник (при наличии).

\* - При условии получения средств из областного бюджета;

Приложение № 6

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1...  |  |  |  |  |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

 Кузнечнинское городское поселение

от 25.10.2023г.№ 481

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги,показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| план | факт | своднаябюджетная росписьна 1 январяотчетного года | своднаябюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Показатель объема услуги:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |