

**Администрация муниципального образования**

**Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «30» декабря 2021 г. № 204**

Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское

городское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2022-2024 годы».

В соответствии с порядком и методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы», согласно приложению 1.

2. Осуществлять финансирование Программы в соответствии с бюджетом МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022-2024 годы.

3. Постановление № 188 от 30.12.2021г.-считать утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселение [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru)

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Становова Н. Н.

Исп.- Семенова С.Н.

Курносова Ю. Ю.

Ковалева И.В.

Гусева И.В.

Разослано: дело-1, прокуратура-1, бух.адм-1, зам.гл-1,КСО-1.

Утверждено

Постановление администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области № 204 от 30.12.2021 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА**

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО на 2022-2024 годы»

**Ответственные за разработку Программы:**

**заместитель главы администрации**

**пг. Кузнечное**

**2021г.**

**П А С П О Р Т**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  Правительство Ленинградской области  Комитет по ЖКХ Администрации ЛО  Комитет по ТЭК Администрации ЛО |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;  - Управляющие организации;  - Строительные организации;  - Подрядные организации;  - Физические лица. |
| Цель муниципальной программы | Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, что влечет за собой улучшение качества предоставляемых услуг населению и прочим потребителям в части горячего и холодного водоснабжения, тепла и водоотведения.  Содействие созданию комфортных условий проживания граждан муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения;  - снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней;  - улучшение качества предоставления коммунальных услуг  - обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения;  - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;  - обеспечение газоснабжение населения МО Кузнечнинское городское поселение;  - обеспечение населения банными услугами;  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Реализация программы позволит:  - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;  - обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения  - обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения, том числе с помощью резервных источников электроснабжения;  - обеспечение газоснабжение населения МО Кузнечнинское городское поселение;  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,  - обеспечение бытового обслуживания населения МО Кузнечнинское городское поселение; |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»  **Подпрограмма 2**  «Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»  **Подпрограмма 3**  «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»  **Подпрограмма 4**  «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергической эффективности  Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 150 956,6 тыс.руб.:  на 2022 г. – 150 956,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства областного бюджета - 143 206,6тыс.руб.;  - средства местного бюджета – 7 450,0 тыс. руб.;  на 2023 г. 300,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 300,0 тыс. руб.;  на 2024 г. – 0тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:  - средства местного бюджета – 0тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. ***Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы***

Существующие проблемы на территории МО Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

Основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы:

- низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на

энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет;

- Повышенный объем потребления энергетических ресурсов, при высоком уровне потерь, ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Единственным выходом из ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства;

- использование устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям энергоэффективности;

- требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач;

- необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО Кузнечнинское городское поселение.

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы позволят обеспечить повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании, так как решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной и инженерной инфраструктуры и её развития на новом технологическом фундаменте.

На решение этих проблем направлены основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение, способных обеспечить к 2024 году поэтапный переход к рациональной модели потребления ресурсов. Планируемые мероприятий позволит обеспечить безаварийную работу в отопительные периоды, а также способствуют улучшению качества предоставляемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

* В целях совершенствования механизма газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и обеспечения удовлетворения потребностей граждан в газовом топливе, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газификации в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и учитывая рекомендации, определенные в Постановлении Правительства Ленинградской области от 28 мая 2008 года № 132 «О газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области».

В настоящее время создание условий для повышения энергоэффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Кузнечнинское городское поселение.

Газификация поселка Кузнечное позволит значительно снизить финансовые затраты жителей, предприятий, социально-значимых объектов и других организаций на оплату коммунальных услуг в части теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:

- Ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий

- Неопределенностью конъектуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

* Также в период 2020-2022 году были произведены работы по корректировки проектно-сметной документации по объекту «Строительство КОС с реконструкцией КНС 1,2,3 и реконструкцией канализационных коллекторов.
* Разработан проект ЗСО станции первого подъема.

Проведение данных мероприятий позволило значительно улучшить качество питьевой воды, а также качество предоставляемых коммунальных услуг в части холодного водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий по строительству КОС и реконструкции сетей водоотведения позволит снизить процент изношенных сетей водоотведения с 50% до 20%

Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО» включает в себя микрорайоны: мкр. КНИ, мкр. Ровное. Населённые пункты удалены друг от друга, в каждом населенном пункте функционирует общественная баня.

Программный подход к решению проблем содержания и развития бань необходим, так как без стройной комплексной системы содержания бань    муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении нормальных предоставляемых бытовых услуг. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в части субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Следует учитывать, что реализация Программы связана с производством капитального ремонта объектов инфраструктуры, вытекающей из полномочий, возложенных на муниципальное образование Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ».

Бюджетные средства, направляются на выполнение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Обоснование объема финансирования для проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры осуществляется исходя из возможностей областного бюджета и бюджета городского поселения.

В результате реализации данной муниципальной программы были реализованы важные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого, качественного предоставления коммунальных услуг:

Существующие проблемы на территории МО Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

1. ***Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы***

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО.

Основной целью Программы является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики. Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация программы позволит добиться:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- улучшение качества выполняемых работ по капитальному ремонту тепло-, водо-,  
канализационных сетей, котельного оборудования, объектов водоснабжения в полном  
объеме;

* внедрение новых эффективных материалов и технологий;
* эффективное использование средств областного бюджета и бюджета поселения;

-разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

* использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта тепло-, водо-, канализационных сетей, котельного оборудования и объектов водоснабжения.
* Проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Газификация населенных пунктов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.
* Повышение энергетической эффективности при производстве-передачи и потреблении энергетических ресурсов
* Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО на энергосберегающий путь развития
* Уменьшение потребления энергии и связанных с этим, затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15%
* Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса.
* Оборудовать индивидуальными приборами учета весь муниципальный жилой фонд

коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

1. ***Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы***

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) **финансового риска**, связанного с возникновением бюджетного дефицита, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО Кузнечнинское городское поселение;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) **риска, связанного с изменениями законодательства** (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) **административного риска**, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

4) **кадровые риски** связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

1. ***Методика***

***оценки эффективности муниципальных программ***

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Таблица 1

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | Всего: | 150 956,6 | 150 656,6 | 300,0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 143 206,6 | 143 206,6 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7 750,0 | 7 450,0 | 300,0 | 0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»** | | | | |
|  | **1.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения** | | | | |
|  | Всего: | 450,0 | 150,0 | 300,0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | 0 |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 450,0 | 150,0 | 300,0 | 0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | | | | |
|  | **2.1 Мероприятия по реализации подпрограммы « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | | | |
|  | Всего: | 26 179,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | 0 |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 26 179,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | | | | |
|  | **3.1.Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | |
|  | Всего: | 117 027,6 | 117 027,6 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 117 027,6 | 117 027,6 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- |  |  |
|  | 1. **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | | | | |
|  | **4.1 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы** | | | | |
|  | Всего: | 7 300,0 | 7 300,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7 300,0 | 7 300,0 | 0 | 0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское**

**городское поселение МО Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2022-2024 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2022 | По итогам второго года реализации  2023 | По итогам третьего года реализации  2024 | ……. |  |
| **Подпрограмма 1** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | |
| Показатель 1, единица измерения | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | плановое значение | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |
| Показатель 2, единица измерения | | | | | | | |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения | плановое значение | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |
| Показатель 3, единица измерения | | | | | | | |
| 3 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | плановое значение | 0 | 3 | 0 |  | 3 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |
| **Подпрограмма 2 « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение»** | | | | | | | | |
| Показатель 1, единица измерения | | | | | | | | |
| 1 | Строительство внутри поселкового распределительного газопровода с подключением абонентов на территории п. Кузнечное газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное | плановое значение | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |
| **Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** | | | | | | | | |
| Показатель 1, единица измерения | | | | | | | | |
| 1 | «Строительство канализационно-очистных сооружений, с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов расположенных на территории МО Кузнечнинское городское поселение | плановое значение | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы»** | | | | | | | | |
| Показатель 1, единица измерения тыс. руб. | | | | | | | | |
| 1 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | плановое значение | 4300,00 | 0 | 0 |  | 4300,00 |
| фактическое значение | нет | нет | нет |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> При наличии в муниципальной программе подпрограмм целевые показатели формируются по каждой подпрограмме отдельно.

Таблица 3

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | |
| 1 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | ед. | в течении года | Сметный расчет | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения | ед | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |
| 3 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | ед | мониторинг | Статистические данные | ежеквартально | заместитель главы администрации | Соглашение |
| **Подпрограмма 2 « Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение»** | | | | | | | |
| 1 | Строительство внутри поселкового распределительного газопровода с подключением абонентов на территории п. Кузнечное газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное | ед | разово | предусмотрена газификация на **территории** | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| **Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Строительство новых канализационных очистных сооружений | ед | разово | Сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | Соглашение |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы»** | | | | | | | |
| 1 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб. | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |

Таблица 4

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской**

**области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**  **и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское**  **городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы** | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО; | **2022** | **150656,6** | **7450,0** | **143206,6** | **0** | **0** |
| **2023** | **300,0** | **300,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2022-2024** | **150 956,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1**  **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;** | **2022** | **150,0** | **150,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | **300,0** | **300,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **2022-2024** | **450,0** | **150,0** | **300,0** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей коммунального хозяйства **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Комитет по ТЭК Администрации ЛО | 2022 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  **«Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение»** | **Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;** | **2022** | **26 179,0** | **0** | **26 179,0** | **0** | **0** |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **2022-2024** | **26 179,0** | **0** | **26 179,0** | **0** | **0** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Содействие развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации Муниципальных образований | Комитет по ТЭК Администрации ЛО | **2022** | 26 179,0 | 0 | 26 179,0 | 0 | 0 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | 26 179,0 | 0 | 26 179,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** | **Комитет по ЖКХ Администрации ЛО** | **2022** | **117 027,6** | **0** | **117 027,6** | **0** | **0** |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по подпрограмме 3** |  | **2022-2024** | **117 027,6** | **0** | **117 027,6** | **0** | **0** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Чистая вода»» |  | **2022** | 117 027,6 | 0 | 117 027,6 | 0 | 0 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | 117 027,6 | 0 | 117 027,6 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | **Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;** | **2022** | **7 300,0** | **7 300,0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | **2022-2024** | **7 300,0** | **7 300,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО | 2022 | 7 300,0 | 7 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | **7 300,0** | **7 300,0** | **0** | **0** | **0** |

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, мероприятия, проекта – исполнитель/участник (при наличии).

Приложение 1

к Методическим указаниям

Таблица 5

**Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей госпрограммы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | | Размер налогового расхода (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  |  |  |  | 2022 | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2023 | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2024 | Плановое значение |  | Плановое значение |  |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |

Приложение 1

к Методическим указаниям

Таблица 6

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к Методическим указаниям

Таблица 7

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная роспись  на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Показатель объема услуги: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Методическим указаниям

Методика

оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.