

**Администрация муниципального образования**

**Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от «24» декабря 2022 г. № 303**

 Об утверждении муниципальной Программы

 «Обеспечение устойчивого функционирования

 и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

 и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское

 городское поселение МО Приозерский муниципальный район

 Ленинградской области на 2022-2024 годы».

В соответствии с порядком и методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы», согласно приложению 1.

2. Осуществлять финансирование Программы в соответствии с бюджетом МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022-2024 годы.

3. Постановление № 204 от 30.12.2021г.-считать утратившим силу.

 4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселение [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru)

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Становова Н. Н.

Исп.- Семенова С.Н.

Курносова Ю. Ю.

Ковалева И.В.

Гусева И.В.

 Разослано: дело-1, прокуратура-1, бух.адм-1, зам.гл-1,КСО-1.

Утверждено

Постановление администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области № 303 от 24.12.2022 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА**

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО на 2022-2024 годы»

**Ответственные за разработку Программы:**

**заместитель главы администрации**

**пг. Кузнечное**

**2022г.**

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**П А С П О Р Т**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; Правительство Ленинградской областиКомитет по ЖКХ Администрации ЛОКомитет по ТЭК Администрации ЛО |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;- Управляющие организации;- Строительные организации;- Подрядные организации;- Физические лица. |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в том числе теплотрассы.- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.- Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для обеспечения условий проживания населения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Реализация программы позволит: - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;- обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения- обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения, том числе с помощью резервных источников электроснабжения;- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,- обеспечение бытового обслуживания населения МО Кузнечнинское городское поселение; |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергической эффективностиПоддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет **63 355,7**тыс.руб.:на 2022 г. – **7 605,5** тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета - **594,0** тыс.руб.; - средства местного бюджета – **7011,5** тыс. руб.;на 2023 г. **51 250,2 тыс.руб.**, в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета - **39 962,3**  тыс.руб.; - средства местного бюджета – **11 287,9** тыс. руб.;на 2024 г. – 0тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета -  **0**  тыс.руб.; - средства местного бюджета – **4 500,0** тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. ***Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы***

Существующие проблемы на территории МО Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

Основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы:

- низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет;

 - Повышенный объем потребления энергетических ресурсов, при высоком уровне потерь, ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Единственным выходом из ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства;

- использование устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям энергоэффективности;

- требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач;

- необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО Кузнечнинское городское поселение.

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы позволят обеспечить повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании, так как решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, поскольку обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной и инженерной инфраструктуры и её развития на новом технологическом фундаменте.

На решение этих проблем направлены основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение, способных обеспечить к 2024 году поэтапный переход к рациональной модели потребления ресурсов. Планируемые мероприятий позволит обеспечить безаварийную работу в отопительные периоды, а также способствуют улучшению качества предоставляемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:

- Ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий

- Неопределенностью конъектуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

* Также в период 2020-2022 году были произведены работы по корректировки проектно-сметной документации по объекту «Строительство КОС с реконструкцией КНС 1,2,3 и реконструкцией канализационных коллекторов.
* Разработан проект ЗСО станции первого подъема.

Проведение данных мероприятий позволило значительно улучшить качество питьевой воды, а также качество предоставляемых коммунальных услуг в части холодного водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий по строительству КОС и реконструкции сетей водоотведения позволит снизить процент изношенных сетей водоотведения с 50% до 20%

Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО» включает в себя микрорайоны: мкр. КНИ, мкр. Ровное. Населённые пункты удалены друг от друга, в каждом населенном пункте функционирует общественная баня.

Программный подход к решению проблем содержания и развития бань необходим, так как без стройной комплексной системы содержания бань    муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении нормальных предоставляемых бытовых услуг. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО в части субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Следует учитывать, что реализация Программы связана с производством капитального ремонта объектов инфраструктуры, вытекающей из полномочий, возложенных на муниципальное образование Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ».

Бюджетные средства, направляются на выполнение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Обоснование объема финансирования для проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры осуществляется исходя из возможностей областного бюджета и бюджета городского поселения.

В результате реализации данной муниципальной программы были реализованы важные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого, качественного предоставления коммунальных услуг:

Существующие проблемы на территории МО Кузнечнинское городское поселение, возможно решить только программными методами. Данная программа позволить равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

1. ***Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации программы***

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО.

Основной целью Программы является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики. Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация программы позволит добиться:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- улучшение качества выполняемых работ по капитальному ремонту тепло-, водо-,
канализационных сетей, котельного оборудования, объектов водоснабжения в полном
объеме;

* внедрение новых эффективных материалов и технологий;
* эффективное использование средств областного бюджета и бюджета поселения;

-разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

* использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта тепло-, водо-, канализационных сетей, котельного оборудования и объектов водоснабжения.

-Повышение энергетической эффективности при производстве-передачи и потреблении энергетических ресурсов

* Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО на энергосберегающий путь развития
* Уменьшение потребления энергии и связанных с этим, затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15%
* Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса.
* Оборудовать индивидуальными приборами учета весь муниципальный жилой фонд

коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

1. ***Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы***

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) **финансового риска**, связанного с возникновением бюджетного дефицита, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО Кузнечнинское городское поселение;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) **риска, связанного с изменениями законодательства** (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) **административного риска**, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

4) **кадровые риски** связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

1. ***Методика***

***оценки эффективности муниципальных программ***

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации программы.

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское**

**городское поселение МО Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2022-2024 годы».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Единица измерения |  | Значения целевых показателей | Справочное: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022 | По итогам второго года реализации2023 | По итогам третьего года реализации2024 | ……. |  |
|  | Показатель 1, единица измерения |
| 1. | Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере | ед. | плановое значение | 3 | 2 | 0 |  | 2 |
| фактическое значение | 3 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | п/м | плановое значение | 0 | 1834 | 0 |  | 1834 |
| фактическое значение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Актуализация схем | шт. | плановое значение | 3 | 2 | 2 |  | 2 |
| фактическое значение | 3 | 0 | 0 |  |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  | ед. | плановое значение | 0 | 4 | 1 |  | 4 |
| фактическое значение | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | ед. | плановое значение | 0 | 3 | 0 |  | Ранее не приобреталось |
| фактическое значение | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | ед.. | плановое значение | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| фактическое значение | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для обеспечения условий проживания населения | ед. | плановое значение | 4 | 1 | 1 |  | 3 |
| фактическое значение | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб. | плановое значение | 4600,0 | 4500,0 | 4500,0 |  | 4600,0 |
| фактическое значение | 4600,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Проведение ремонтных работ в БПК | ед. | плановое значение | 3 | 0 | 0 |  | 3 |
| фактическое значение | 3 | 0 | 0 |  |

 \* - При условии получения средств из областного бюджета;

<\*> При наличии в муниципальной программе подпрограмм целевые показатели формируются по каждой подпрограмме отдельно.

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | п/м | Плановый  | Сметный расчет | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 2. | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки территории | ед | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |
| 3 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | ед | мониторинг | Статистические данные | ежеквартально | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 4 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | ед | Плановый | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Соглашение |
| 5 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб. | ежегодно | Статистические данные | ежегодно | заместитель главы администрации | Отсутствует |
| 6 | Проведение ремонтных работ в БПК | ед | мониторинг | Статистические данные | мониторинг | заместитель главы администрации | Отсутствует |

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской**

**области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| Первыйгод реализации | Второйгод реализации | Третийгод реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  | ***Всего:***  | **63 355,7** | **7 605,5** | **51 250,2** | **4 500,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 40 556,3 | 594,0 | 39 962,3 | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 22 799,4 | 7011,5 | 11 287,9 | 4 500,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | **-** | **-** |

Приложение № 5

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской**

**области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной****и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кузнечнинское****городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы** | **Комитет по ТЭК** **Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО;** | **2022** | **7 605,5** | **7 011,5** | **594,0** | **0** | **0** |
| **2023** |  **51 250,2** | **11 287,9** | **39 962,3** | **0** | **0** |
| **2024** | **4 500,0** | **4 500,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2022-2024** | **63 355,7** | **22 799,4** | **40 556,3** | **0** | **0** |
| **Проектная часть** |
| Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации.Мероприятие по строительству и реконструкции объектов водоотведение и очистки сточных вод | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | **601,0** | **7 009,78** | **593 990,22** | 0 | 0 |
| 2023 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | **601,0** | **7 009,78** | **593 990,22** | **0** | **0** |
| **Процессная часть**  |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» в том числе теплотрассы** | **Комитет по ТЭК Администрации ЛО** | 2022 | 1 152,5 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 35 083,9 | 5 387,9 | 29 696,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | **36 236,4** | **6 540,4** | **29 696,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное | Комитет по ТЭК Администрации ЛОГлава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023  | 33 783,9\* | 4 087,9 | 29 696,0\* | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 33 783,9\* | 4 087,9 | 29 696,0\* | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.2Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки территории.  | 2022 | 1 152,5 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023  | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 2 452,5 | 2 452,5 | **0** | **0** | **0** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Комитет по ТЭК Администрации ЛОГлава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 666,3 | 1 400,0 | 10 266,3 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | **11 666,3** | **1 400** | **10 266,3** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 555,0 | 786,6 | 5 768,4 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 6 555,0 | 786,6 | 5 768,4 | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.2Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 5 111,3 | 613,4 | 4 497,9 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 5 111,3 | 613,4 | 4 497,9 | **0** | **0** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий****«Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для** **обеспечения условий проживания населения»** | Глава администрации, заместитель главы, Специалисты администрации | 2022 | 5 852,0 | 5 852,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022-2024** | **14 852,0** | **14 852,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | 2022 | 4 600,0 | 4 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 13 600,0 | 13 600,0 | 0 | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.2 Проведение ремонтных работ в БПК | 2022 | 1 252,0 | 1 152,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 1 252,0 | 1 152,5 | **0** | **0** | **0** |

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, мероприятия, проекта – исполнитель/участник (при наличии).

\* - При условии получения средств из областного бюджета;

Приложение № 6

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

**Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей госпрограммы | Финансовый год  | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | Размер налогового расхода (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | 2022 | Плановое значение | - | Плановое значение | - |
| Фактическое значение | - | Фактическое значение | - |
| **-** | **-** | **-** | **-** | 2023 | Плановое значение | - | Плановое значение | - |
| Фактическое значение | - | Фактическое значение | - |
| **-** | **-** | **-** | **-** | 2024 | Плановое значение | - | Плановое значение | - |
| Фактическое значение | - | Фактическое значение | - |

Приложение № 7

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1...  |  |  |  |  |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 303

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги,показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| план | факт | своднаябюджетная росписьна 1 январяотчетного года | своднаябюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Показатель объема услуги:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |