

**Администрация муниципального образования**

**Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «13» ноября 2015 года** **№ 126 .**

О внесении изменений в Постановление №53 от 12.05.2015 г.

«О внесении изменений в Постановление №169

От 30 декабря 2014 года «О внесении изменений в Постановление №133

От 07 ноября 2014 года «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2014-2016 годы ».

В соответствии с п.5.3 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципальнго образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013 года №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципальнго образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление №53 От 12 мая 2015 года «О внесении изменений в Постановление №169 От 30 декабря 2014 года «О внесении изменений в Постановление №133

От 07 ноября 2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы » в части объемов финансирования :

1.1. «Паспорт муниципальной программы» изменить раздел «Объем бюджетных ассигнований» и в дальнейшем читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы 9916,5 тыс. руб.

По годам:

2014 год- 3 621,5 тыс руб.

2015 год- 3706,2 тыс. руб.

2016 год– 2588,8 тыс. руб.

1.2. Приложение №1 к Постановлению №53 От 12 мая 2015 года « Расходы на реализацию муниципальной программы» изменить и в дальнейшем изложить в новой редакции, согласно, Приложения №1 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение №2 к Постановлению №53 От 12 мая 2015 года « План реализации муниципальной программы» изменить и в дальнейшем изложить в новой редакции, согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению.

1.4. «Паспорт муниципальной подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» » изменить раздел «Объем бюджетных ассигнований» и в дальнейшем читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы 9916,5тыс. руб.

По годам:

2014 год- 3 621,5 тыс руб.

2015 год- 3706,2тыс. руб.

2016 год– 2088,8 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте сетевого издания СМИ-Ленинградское областное информационное агенство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) [www.lenoblinform.ru](http://www.lenoblinform.ru) и на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области www.kuznechnoe.lenobl.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

**Глава администрации Галич Г.А.**

исп- Фильчук П.В.

Разослоно: дело-1, прокуратура-1,бух.адм-1, зам.гл-1,КСО-1.

Приложение № 1

к постановлению от 13.11.2015г. № 126

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

« Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | Всего: | 9916,5 | 3 621,5 | 3706,2 | 2588,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2702,6 | 1 113,0 | 963,0 | 626,6 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7213,9 | 2 508,5 | 2743,2 | 1962,2 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма . «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** | | | | |
|  | Всего: | 9316,5 | 3 621,5 | 3606,2 | 2088,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2702,6 | 1 113,0 | 963,0 | 626,6 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 6613,9 | 2 508,5 | 2643,2 | 1462,2 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** | | | | |
|  | Всего: | 600,0 | 0 | 100,0 | 500,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 600,0 | 0 | 100,0 | 500 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к постановлению от 13.11.2015г. № 126

**План реализации**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Кузнечнинское городское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма.«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2016** |  | **1300,0** | **2643,2** | **2088,8** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | 963,0 | 626,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1300,0 | 1680,2 | 1462,2 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. «Содержание существующей дорожной сети» |  | **01.01.2014** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1300,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2.** « ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | **01.01.2014** | **31.12.2016** |  |  |  | 1 188,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1 113,0 | 963,000 | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1 208,5 | 780,2 |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. 2.1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в пгтКузнечное, Приозерского района Ленинградской области (от ул. Центральная д.6 до ул. Центральная д.3А) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 517,036 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 384, 800 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Приозерское шоссе в пгтКузнечное, Приозерского района Ленинградской области (от Приозерское ш. д.26 до Приозерское ш.д.17) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 595,935 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 184,734 | ---- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Выборочный Ремонт дорог общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | ----- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 533, 054 | ---- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Мероприятия по проверки проектно-сметной документации и ведение строительного контраля |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | ---- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 105,912 | 105,2 | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное по ул. Юбилейная (от д.№1 до д.№11). Протяженностью 172 п.м. и площадью 1300кв.м. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | ---- | 963,000 | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | 635,2 | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юбилейная в пгтКузнечное, Приозерского района Ленинградской области( 2 часть) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  | 1 188,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | ---- | --- | 626,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | ---- | ---- | 562,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** |  | **01.01.2015** | **31.12.2016** |  | --- | **100,00** | **500,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  | --- | --- |
| 2.1. Разработка проекта организации дорожного движения в пгтКузнечное (Заявка на финансирование мероприятий из средств областного бюджета направлена в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 10.12.2014 года) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | --- | --- | ---- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  | --- | --- |
| * 1. Устройство двух пешеходных переходов с искусственными неровностями, установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки (ул. Молодежная (Школа), ул. Юбилейная (Детский сад))   (Заявка на финансирование мероприятий из средств областного бюджета направлена в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 10.12.2014 года) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | ---- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  | --- | --- |
| 2.. Устройство тротуара по ул. Пионерская |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | --- | --- | ---- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | ---- | 500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  | --- | --- |

Приложение №3

к постановлению от 13.11.2015г. № 126

**Расходы**

**на реализацию муниципальной подпрограммы**

**«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. **Подпрограмма . «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2014-2016 годы»** | | | | |
|  | Всего: | 9916,5 | 3 621,5 | 3706,2 | 2088,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2702,6 | 1 113,0 | 963,00 | 626,6 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7213,9 | 2 508,5 | 2743,2 | 1462,2 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |